Headless_Task-Grounded_Pick-and-Sort-and-Place_in_Gazebo — rapport d'implémentation

Tri à quatre objets ancré sur la tâche, en headless, de la spécification à un plafond matériel diagnostiqué

Ce qui a été construit face à `doc/FOUR_OBJECT_SORTING_SPECIFICATION.docx`, partie par partie, avec la vérification utilisée à chaque étape, chaque bug trouvé en chemin — corrigé ou encore ouvert — et là où cette livraison s'arrête avant un épisode réel complet, et pourquoi. En bref : tout ce qui ne fait pas tourner la physique est construit, vérifié et remis ; la seule chose qui fait tourner la physique n'a pas pu être prouvée sur ce matériel, pour deux raisons diagnostiquées indépendamment, dont aucune n'est un défaut du code propre à ce projet.

Bac à sable ~/tomislav/robotics/Headless_Task-Grounded_Pick-and-Sort-and-Place_in_Gazebo

Hôte Ubuntu WSL2, .wslconfig memory=4GB (~3,8 Go utilisables dans la VM), CPU uniquement

Reproduit via le conteneur Docker gazebo_to_lerobot (Ubuntu 24.04, ROS2 Jazzy, Gazebo Harmonic)

Commit 3319973 sur main

Écrit le 23/09/2026

Mis à jour 05/10/2026 : terminé sur un seul portable WSL2, lot 60/60, deux jeux de données au format LeRobot v3.0, deux fichiers launch (addendum §16–28)

Mis à jour 10/10/2026 : le tri à quatre objets d'Osama enregistré en données VLA, LeRobot et RLDS, rejeux, lot de 40 épisodes (addendum §29–43)

# Vue d'ensemble

Mise à jour du 30/10/2026 (addendum §44–58). Du dépôt de la PR #25 (11/10) au 30/10 : la machine reconstruite après sa perte (16/10) ; 240 épisodes à départ aléatoire et un lot de 400 dispositions que la politique ne peut pas mémoriser ; SmolVLA entraîné sur Kaggle (13/10, 36k, Runs A, B, C session 1) ; des mesures fixées avant d'être exécutées (boucle ouverte, sonde de l'encodeur, échange d'images, porte et mi-parcours du Run C : continuer) ; le Run B 20k dans Gazebo au format de l'article ROS2SmolVLA (en distribution 57,5 % de saisies, 55,0 % de déposes ; hors distribution 5,0 % / 2,5 %, 34 échecs sur 40 sur des emplacements d'entraînement mémorisés) ; et un mode verrouillé pour que toute pièce d'un lot puisse être recalculée dans la fenêtre Gazebo avec le résultat identique (test A pas encore réussi : le §58 dit pourquoi, et pourquoi les exécutions verrouillées jusqu'ici ne valent pas comme évaluations de la politique). Ce qui reste est listé étape par étape à la fin de l'addendum, en accord avec E.9 de la spécification.

Mise à jour du 10/10/2026 (addendum §29–43). Le tri à quatre objets d'Osama (tri_yolo, dépôt de l'équipe, main 36e2d4d5) a été repris sans modification dans le conteneur, les positions étant lues dans la vérité terrain de Gazebo au lieu de YOLO (spec A5 ; écart assumé au protocole d'Osama). Chaque prise-dépôt est désormais enregistrée par rosetta comme un épisode (trois caméras en résolution native, action commandée) et convertie en LeRobot (rechargé par LeRobotDataset) et en RLDS (rechargé par tfds). Les deux jeux se rejouent dans Gazebo, la pièce tombant dans son bac. Lot des graines 1 à 10 d'Osama : 40/40, chacun au premier essai (graine 10 relancée une fois).

Mise à jour du 05/10/2026 (addendum §16–28). Le plafond sur lequel s'achève ce rapport a été levé. Du 2 au 5 octobre, toute la chaîne a tourné sur un seul portable WSL2 avec 7,8 Go visibles par WSL (la VM de septembre en avait ~3,8) : le blocage de l'enregistreur ne s'est pas produit, tous les épisodes de fumée ont abouti, un lot de 60 épisodes sous une seule version de code a réussi 60/60 du premier coup, les deux jeux de données ont été convertis au format LeRobot v3.0 et se chargent avec la vraie classe LeRobotDataset (mycobot_sorting_train 48 épisodes, mycobot_sorting_heldout 12 ; un test d'entraînement SmolVLA sur CPU a tourné dessus), et deux fichiers launch exécutent n'importe quel épisode, avec ou sans l'interface Gazebo. Y parvenir a modifié la scène : positions de départ des objets (J2 de levée ≤ 48°), bacs (ouverture 80 mm, bac bleu déplacé de 10 mm) et dépose (boîtes lâchées d'équerre avec leur bac). Les sections ci-dessus sont conservées telles qu'écrites le 23/09/2026 ; l'addendum dit ce qui a changé et pourquoi, chaque nombre ayant été mesuré sur le portable.

Ce document est le rapport d'implémentation pour FOUR_OBJECT_SORTING_SPECIFICATION.docx — le fichier de ce même dossier, lu au regard du périmètre de la Partie 0 de la spécification. Chacune des treize parties et des deux annexes de la spécification a été parcourue dans l'ordre ; ce rapport suit ce même ordre.

En bref : tout ce que l'Annexe A prévoit et qui ne fait pas tourner la physique — le registre des hypothèses, l'identification du monde, la décision de prise, la géométrie des objets/bacs, les définitions de tâches, le balayage d'accessibilité et la matrice d'épisodes, le précalcul des points de passage, les scripts de spawn/séquence/vérification, les contrats, et le paquet complet de remise — est construit, cohérent, et vérifié indépendamment (preflight.sh rapporte PREFLIGHT PASSED). La seule étape qui fait tourner la physique — la ligne 10 de l'Annexe A, un test de fumée d'un épisode par objet — n'a pas été menée à bien, pour deux raisons dont la cause a été diagnostiquée cette session : un plafond mémoire matériel lors d'une montée en charge complète de Gazebo, et un blocage distinct, réel et toujours non résolu du service de cycle de vie propre au paquet d'enregistrement, reproduit indépendamment de Gazebo. Les deux sont documentés avec assez de détail pour que quiconque reprend ce travail n'ait pas à les rediagnostiquer depuis zéro.

# Spec vs. réalisé, partie par partie

Les numéros de partie de la spécification elle-même, ce que chacune demandait, et ce qui a été livré en face. C'est la section à lire en premier si la seule question est « est-ce que ça a fait ce que le document disait ».

| Partie de la spec | Demandé | Livré |
| --- | --- | --- |
| Partie 0 | Périmètre et guide de lecture. | Suivi comme le cadre directeur de tout le projet et de ce rapport ; chaque partie ci-dessous est lue à son regard. |
| Partie 1 | Parcourir chaque hypothèse du registre, la confirmer ou l'invalider par écrit. | doc/ASSUMPTIONS.md — 12 hypothèses, chacune avec son résultat réel et vérifié, pas une affirmation. |
| Partie 2 | Identifier le monde cible ; consigner WORLD_PATH et une empreinte de contenu. | doc/WORLD_SELECTION.md — real_table.sdf choisi et empreinté en sha256 ; config/WORLD_PATH renseigné. Réserve indiquée dans ce même fichier : l'empreinte n'est valable que pour le fichier tel que commité, et les modifications non commitées de ce projet sur ce même fichier (§15) signifient qu'un clone neuf aurait besoin d'une empreinte fraîche. |
| Partie 3 | Un essai borné de la porte de décision de prise ; escalader plutôt qu'itérer au-delà d'une journée. | doc/GRASP_DECISION.md avec preuves CSV : le mécanisme de prise du pipeline de référence est confirmé véritablement physique, mais deux essais bornés en direct ont tous deux échoué à soulever la cible, pour une raison de timing diagnostiquée comme sans rapport avec le mécanisme. Verdict : conserver l'attache simulée (A8) comme plancher adopté, et escalader la question de la prise physique à l'équipe robotique (Annexe B, point 2) plutôt que d'itérer davantage sur cette machine limitée en mémoire. |
| Partie 4 | Inventaire des objets à partir des valeurs SDF réelles ; quatre objets, quatre bacs. | config/objects.yaml, retracé jusqu'aux valeurs réelles de real_table.sdf, jamais copié depuis les valeurs illustratives de la spécification (doc/OBJECTS_MANIFEST.md) ; validate_objects.py sort en 0. Trois des quatre bacs (bleu/vert/jaune) ont dû être repositionnés par rapport aux coordonnées suggérées par la spécification après qu'une IK hors ligne a prouvé ces positions (r=0,343–0,371 m) inaccessibles sur toute branche, à toute hauteur — voir l'encart bug de la §4 et doc/BIN_REPOSITIONING.md. |
| Partie 5 | Quatre instructions, générées à partir des données objets/bacs, pas saisies à la main. | config/tasks.jsonl, 4 tâches, présence confirmée par preflight.sh. |
| Partie 6 | Un balayage d'accessibilité (l'esquisse de la spec : moveit_py + modèle du robot, sans pas de physique) et une matrice d'épisodes de 60 lignes ; confirmer une seconde caméra pour le lot retenu. | Balayé avec une IK analytique pure (scripts/mycobot_ik.py) au lieu de moveit_py — une substitution délibérée, puisque moveit_py ne peut pas partager un processus avec un simple nœud rclpy (un défaut déjà rencontré et documenté par le prédécesseur de ce projet, §bugs-upstream). config/episode_matrix.csv : 60 lignes, toutes valides, confirmées par preflight.sh. synth_camera_right confirmée présente dans le monde pour le contrat du lot retenu. La sortie brute du balayage lui-même (config/reach_map.csv) n'avait jamais été persistée la première fois ; régénérée cette fois à fidélité réduite, réserve assumée — §14. |
| Partie 7 | Points de passage pré-résolus pour chaque épisode ; la Partie 7.4 de la spécification elle-même indique « 420 » (60×7). | 360 (60×6) : HOME est une constante fixe en espace articulaire ne nécessitant aucune résolution IK, donc seuls six des sept points de passage nommés par épisode sont réellement précalculés. Confirmé directement avec l'auteur de la spécification que le « 420 » était une erreur arithmétique de la spécification elle-même, pas un écart introduit ici. check_waypoints.py sort en 0 — après généralisation d'une vérification de continuité qui n'était correcte que par coïncidence pour un cas, encart bug de la §7. |
| Partie 8 | spawn_scene.py (quatre objets, quatre bacs, vérifiés en collision) et run_pick_and_place.py ; un test de fumée de quatre épisodes, un par objet, cylindre inclus. | Les deux scripts sont écrits et gèrent les quatre objets (pilotés par la matrice d'épisodes, pas codés en dur pour un seul objet). Le test de fumée à quatre épisodes lui-même n'a pas été mené à bien — aucun épisode, pour aucun objet, n'a atteint un verdict PASS/FAIL/WRONG_BIN sur ce matériel. C'est le seul objectif de la spécification véritablement pas atteint ; voir §échelle et §limites pour la raison complète, diagnostiquée. |
| Partie 9 | Logique de vérification PASS/FAIL/WRONG_BIN ; trois échecs délibérés doivent être correctement rejetés. | verify_episode.py + test_verifier.py : quatre cas synthétiques (mauvais bac→WRONG_BIN, pas de levage→FAIL, distracteur perturbé→PASS mais signalé, épisode propre→PASS), tous classés correctement. Confirmé par le test interne de preflight.sh. |
| Partie 10 | Deux contrats (entraînement/retenu) ; brancher le cycle de vie de l'enregistreur d'épisodes rosetta dans la séquence ; port_bag.py pour l'assemblage du jeu de données, sans torch. | Les deux contrats sont écrits et vérifiés contre les données objets/bacs (doc/CONTRACT_VERIFICATION.md). Le branchement du cycle de vie de l'enregistreur a été ajouté à episode.sh et confirmé atteignant « recording started » une fois, en direct, sous pleine charge Gazebo. port_bag.py corrigé (chemin du fichier de verdict, recherche du chemin du bag) mais jamais exercé sur de vraies données, puisqu'aucun épisode n'en a produit — voir l'encart bug de la §13 pour le pourquoi. |
| Partie 11 | preflight.sh, RUNNING.md, et l'arborescence exacte du paquet de la §11.4 ; la phrase unique de la §11.7 sur ce que le test de fumée a prouvé. | PREFLIGHT PASSED, les 15 vérifications ; RUNNING.md restructuré pour ouvrir sur les quatre épisodes de fumée et porter cette phrase unique, sans atténuation, en tête ; le paquet correspond à la §11.4, avec reach_map.csv désormais présent (réserve assumée, §14). doc/HANDOVER.md ajoute le bilan ligne par ligne de l'Annexe A dont le tableau comparatif ci-dessus est lui-même tiré. |
| Partie 12 | Énoncer honnêtement les limites — la réserve soudure-pas-prise, l'écart de domaine, la sélection scriptsée, les constats sur la direction d'approche et la corruption d'image, la taille du jeu de données. | doc/LIMITATIONS.md reformule chacune des réserves de la spécification, inchangées. La section §limites de ce rapport ajoute les deux nouvelles limites propres à cette session que la spécification ne pouvait pas anticiper : le plafond mémoire matériel et le blocage non résolu de l'enregistreur. |
| Partie 13 | Le jeu de métriques pour ce jeu de données ; pourquoi le taux de bon bac, et non le taux de succès brut, est la métrique phare. | doc/METRICS.md reformule le jeu de métriques et le raisonnement. Pas encore mesurable sur de vraies données — chaque métrique nécessite des épisodes achevés, qui n'existent pas encore (Partie 8). |
| Annexe A | Ordre de travail en 13 étapes avec estimations d'effort et un « fait quand » explicite par étape. | Cartographié ligne par ligne dans doc/HANDOVER.md : 10 des 13 lignes entièrement faites, la ligne 6 faite pour la matrice elle-même avec un artefact de balayage assorti d'une réserve, la ligne 8 marquée partielle pour correspondre à la ligne 10 (la même affirmation sous-jacente à deux niveaux de rigueur), la ligne 10 véritablement pas faite, la ligne 13 correctement reportée jusqu'à l'existence des données du lot, selon l'ordonnancement propre de la §11.7 — pas un blocage de la remise. |
| Annexe B | Six points nécessitant une décision de l'équipe robotique, pas une décision d'ingénierie. | Les six sont consignés dans doc/ROBOTICS_TEAM_REFERRALS.md, y compris l'escalade sur la prise physique de la §3 et la question du repositionnement des bacs de la §4. |

La phrase qui compte le plus : toute partie de ce pipeline qui ne nécessite pas de simulateur en fonctionnement est construite, cohérente et vérifiée — mais aucun épisode n'a jamais été mené à bien contre la physique réelle sur cette machine, pour des raisons désormais diagnostiquées assez précisément pour que personne n'ait à les redécouvrir.

Spec vs. réalisé : état au 04/10/2026

Le tableau ci-dessus est l'état du 23/09/2026. Celui-ci donne chaque partie dont l'état a changé, et comment.

| Partie de la spec | Demandé | État au 04/10/2026 |
| --- | --- | --- |
| Partie 4 | Bacs de 100 mm, positions du fichier monde. | Bacs passés à une ouverture de 80 mm, parois 3 mm, 86 mm hors tout ; bac bleu déplacé en (0,24, 0,01). Les bacs de 100 mm s'interpénétraient (§25). |
| Partie 6 | Matrice de 60 lignes, seconde caméra réservée. | Matrice régénérée deux fois : bases des objets déplacées pour que toute levée garde J2 ≤ 48° (§24) ; objets tenus à 120 mm de l'axe du robot, sur la planche, et à 5 mm hors du vrai carré de chaque bac (§24–25). Réserve : une configuration réservée de la caméra de table (spec 6.4, option 2), pas synth_camera_right (§22). |
| Partie 7 | Sept points de passage par épisode, branche cohérente. | Forme inchangée ; la colonne de dépose est désormais résolue avec le lacet monde de la pince contraint, pour lâcher les boîtes d'équerre avec les bacs (§25). |
| Partie 8 | Test de fumée : un épisode par objet. | Fait : épisodes 1, 16, 43, 46 réussis le 03/10/2026 (le 16 après deux tentatives échouées) (§17). |
| Partie 9 | PASS/FAIL/WRONG_BIN ; trois cas mauvais connus. | Renforcée : règle de dépôt sur le point le plus bas, 15 cas d'autotest, contrôles du nombre d'images et de la couleur, un verdict final qui exige aussi zéro renvoi de trajectoire (§21). |
| Partie 10 | Contrats, cycle de vie de l'enregistreur, port_bag.py. | Enregistreur démarré par appels de service directs, 71 s → ~1 s (§17) ; port_bag.py réécrit sur l'écrivain de LeRobot : 48 + 12 épisodes au format LeRobot v3.0, chargés par LeRobotDataset sous lerobot 0.4.4 (§28). |
| Partie 11 | Travail réparti sur deux machines ; lot sur un poste séparé. | Tout a tourné sur un seul portable ; le lot a pris ~2,7 h (§23, §26). Deux fichiers launch ajoutés (§27). |
| Partie 13 | Jeu de métriques ; taux de bon bac en tête. | Mesuré pour le démonstrateur scripté : réussite 60/60, bon bac 60/60, réserve 12/12, décalage de dépose médian 0,031 du rayon intérieur (max 0,149), 1/60 a déplacé un objet non cible de plus de 2 cm, rendement 60/60 tentatives (§26). |
| Annexe A | Lignes 10 (fumée), 12 (lot), 13 (métriques). | Les trois faites (§17, §26). |

# L'implémentation, étape par étape

Quinze étapes, dans l'ordre où elles se sont réellement déroulées au fil de la session. Chacune associe ce qui a été fait à la vérification qui le prouve, et signale au passage tout bug trouvé — corrigé, ou encore ouvert.

## 01. Registre des hypothèses

Partie 1 — parcourir chaque hypothèse énoncée et consigner son résultat réel, pas celui espéré.

PROCÉDURE

Chacune des douze hypothèses de la spécification (identité du monde, disponibilité de la caméra, modèle de pince, accessibilité IK, et d'autres) a été vérifiée directement contre l'état réel du dépôt — existence de fichiers, grep, find, sha256sum — jamais supposée vraie parce que la spec l'affirmait.

VÉRIFICATION

doc/ASSUMPTIONS.md — chaque hypothèse annotée de son résultat réel et vérifié. Plusieurs hypothèses ne tenaient pas telles qu'énoncées (notamment la question d'identité du fichier de monde en §2 et la question d'accessibilité des bacs en §4) et sont signalées, pas corrigées en silence.

## 02. Identification du monde

Partie 2 — confirmer quel fichier de monde est la véritable cible et l'empreindre pour la reproductibilité.

PROCÉDURE

real_table.sdf confirmé comme cible : le monde qui reproduit déjà le poste physique (plateau mesuré, quatre marqueurs ArUco, caméra de table) d'un projet antérieur lié, étendu ici avec le quatrième objet et son bac plutôt que repris de zéro.

VÉRIFICATION

sha256sum mycobot_description/worlds/real_table.sdf

Consigné dans doc/WORLD_SELECTION.md. Réserve indiquée dans le même fichier : le fichier de monde a ensuite été modifié pour ajouter trois objets et trois bacs (§4, §15) et, au moment de la rédaction, ces modifications ne sont pas commitées dans le dépôt partagé de l'équipe — l'empreinte consignée ne correspondra pas à un clone neuf avant que ce commit n'atterrisse.

## 03. Porte de décision de prise

Partie 3 — un essai borné d'une véritable prise physique ; escalader, pas itérer, au-delà du plafond.

PROCÉDURE

Le mécanisme de prise du pipeline de référence a été vérifié à la fois statiquement (lecture de sa propre implémentation) et à l'exécution, deux fois, en direct. Deux essais bornés pour soulever red_cube ont tous deux échoué, pour une raison de timing diagnostiquée comme sans rapport avec le caractère physique ou non du mécanisme.

VÉRIFICATION

doc/GRASP_DECISION.md, preuves CSV jointes. Selon le tableau de décision de la spécification elle-même (« ne peut pas être fait de fonctionner en une journée → garder la soudure ; rapporter exactement où ça s'est arrêté »), c'est exactement ce cas : A8 (attache simulée) est le plancher adopté sur cette machine limitée en mémoire, et la question de la prise physique est escaladée à l'équipe robotique plutôt qu'itérée davantage ici (Annexe B, point 2).

## 04. Objets & bacs

Partie 4 — quatre objets, quatre bacs, géométrie retracée au fichier de monde réel, pas aux valeurs de la spec.

PROCÉDURE

red_cube, blue_cube, green_cylinder, yellow_box et leurs quatre bacs correspondants, ajoutés à real_table.sdf et extraits dans config/objects.yaml depuis les valeurs réellement commitées du SDF (masse, taille, friction, pose) — jamais copiées depuis les chiffres illustratifs de la spécification.

VÉRIFICATION

python3 scripts/validate_objects.py

Sort en 0. Recoupé dans doc/OBJECTS_MANIFEST.md contre le texte SDF brut.

Bug trouvé et corrigé : les positions suggérées par la spécification pour les bacs bleu, vert et jaune (rayon 0,343–0,371 m depuis la base) se sont avérées inaccessibles sur toute branche IK, à toute hauteur, par résolution directe hors ligne — pas un quasi-échec, une violation franche de la limite. Repositionnés à r≈0,241 m, correspondant au rayon déjà prouvé accessible de red_bin. Preuves numériques complètes dans doc/BIN_REPOSITIONING.md ; escaladé à l'équipe robotique comme point 4 de l'Annexe B, au cas où une hypothèse de bac dynamique ailleurs dépendrait du placement d'origine.

## 05. Définition des tâches

Partie 5 — quatre instructions, générées à partir des données objets/bacs, langage porteur.

PROCÉDURE

config/tasks.jsonl généré programmatiquement à partir de l'inventaire objets/bacs (§4), une instruction par objet cible, pour que le langage et la géométrie ne puissent jamais diverger.

VÉRIFICATION

wc -l config/tasks.jsonl # 4

Confirmé par la propre vérification de preflight.sh.

## 06. Balayage d'accessibilité & matrice

Partie 6 — quelles positions (x, y) sont réellement accessibles, et 60 configurations d'épisodes valides construites depuis cette enveloppe.

PROCÉDURE

L'esquisse de la spécification elle-même (moveit_py + modèle du robot, sans pas de physique) a été délibérément remplacée par une IK analytique pure (scripts/mycobot_ik.py, numpy uniquement, sans rclpy, sans simulateur) — la même substitution que le prédécesseur de ce projet avait déjà dû faire après avoir constaté que moveit_py ne peut pas partager un processus avec un simple nœud rclpy (§bugs-upstream). Le rectangle utilisable du balayage (config/safe_rect.txt) a alimenté scripts/make_matrix.py, qui a construit la matrice d'épisodes de 60 lignes avec placement des distracteurs et affectation caméra/lot.

VÉRIFICATION

bash -c '[ $(($(wc -l < config/episode_matrix.csv)-1)) -eq 60 ]'

60 lignes, confirmées par preflight.sh. synth_camera_right confirmée présente dans real_table.sdf pour le contrat du lot retenu (grep -c "synth_camera_right" ...sdf → non nul).

## 07. Précalcul des points de passage

Partie 7 — résoudre hors ligne les points de passage de mouvement de chaque épisode, sans discontinuité entre poses consécutives.

PROCÉDURE

precompute_ik.py résout six points de passage par épisode (APPROACH, DESCEND, LIFT, TRANSPORT, RELEASE, RETREAT — HOME est une constante fixe en espace articulaire, non résolue) dans config/waypoints.json, 360 entrées en tout.

VÉRIFICATION

python3 scripts/check_waypoints.py

$ 60 episodes: all waypoints OK

Sort en 0 pour de vrai — pas « 59 propres plus une exception acceptée ».

Bug trouvé et corrigé : le vérificateur de continuité vérifiait à l'origine J3+J4 comme somme invariante pour une pose d'outil fixe — correct pour un cas de test (red_cube, où J2 bougeait à peine) purement par coïncidence, et faux pour un autre (un point de passage près de la base, où J2 oscille aussi de façon importante). L'invariant général réel est J2+J3+J4 ; généraliser la vérification a trouvé et corrigé une vraie discontinuité, pas seulement une fausse alerte.

Pas un bug, corrigé par l'auteur de la spec : la Partie 7.4 indique « 420 points de passage pré-résolus » (60×7). 360 est correct — le « 420 » comptait HOME deux fois, une constante fixe, comme s'il fallait la résoudre. Confirmé directement et clôturé.

## 08. Scripts spawn & séquence

Partie 8 — faire monter la scène et exécuter la séquence de tri par objet, pour n'importe lequel des quatre objets.

PROCÉDURE

spawn_scene.py fait apparaître les quatre objets et les quatre bacs, vérifiés en collision, depuis la propre ligne de la matrice d'épisodes. run_pick_and_place.py lit --target depuis cette même matrice et pilote la séquence à six points de passage de manière générique — rien dans l'un ou l'autre script n'est spécifique à un objet.

VÉRIFICATION

Statique : les deux scripts acceptent n'importe lequel des quatre noms d'objets de episode_matrix.csv sans modification de code. En direct : non vérifié. Aucun épisode, pour aucun objet, ne s'est achevé contre un simulateur en fonctionnement — voir §échelle.

## 09. Logique de vérification

Partie 9 — PASS / FAIL / WRONG_BIN, avec trois cas d'échec délibérés qui doivent être attrapés, pas seulement le chemin heureux.

PROCÉDURE

verify_episode.py implémente la logique pass/fail/mauvais-bac contre la trajectoire enregistrée d'un épisode achevé ; test_verifier.py l'exerce contre quatre cas synthétiques sans avoir besoin d'un simulateur du tout.

VÉRIFICATION

python3 scripts/test_verifier.py

wrong-bin → WRONG_BIN

no-lift → FAIL

disturbed-distractor → PASS (signalé)

clean episode → PASS

Les quatre classés correctement ; confirmé par le test interne de preflight.sh.

## 10. Contrats & branchement de l'enregistreur

Partie 10 — les deux contrats de données, et faire en sorte que l'enregistreur d'épisodes rosetta enregistre réellement.

PROCÉDURE

contracts/mycobot_sorting.yaml (entraînement, caméra de table) et contracts/mycobot_sorting_heldout.yaml (retenu, synth_camera_right) écrits et recoupés contre l'inventaire objets/bacs pour la cohérence des topics et des dimensions. episode.sh étendu pour faire passer le nœud de cycle de vie ROS2 de l'enregistreur par configure→activate avant l'envoi de l'objectif RecordEpisode de run_pick_and_place.py.

VÉRIFICATION

doc/CONTRACT_VERIFICATION.md — aucun champ de pose de vérité-terrain ne fuite dans l'un ou l'autre contrat (selon A5), vérifié par grep. Le branchement lui-même : confirmé atteignant « recording started » exactement une fois, en direct, sous pleine charge Gazebo, avec une consigne réelle et un objectif RecordEpisode accepté. Chaque tentative depuis a heurté le blocage de cycle de vie documenté en §13.

## 11. Preflight & paquet de remise

Partie 11 — l'arborescence exacte de remise, une vérification d'environnement en lecture seule, et la seule phrase honnête dont un lecteur a besoin en premier.

PROCÉDURE

preflight.sh construit selon l'esquisse à 15 vérifications de la spécification elle-même, puis corrigé deux fois (ci-dessous) ; RUNNING.md restructuré pour que la première action de l'équipe robotique soit les quatre épisodes de fumée, pas le lot complet, avec une instruction explicite d'arrêt-et-rapport et la phrase unique de la §11.7 tout en haut.

VÉRIFICATION

bash preflight.sh

... 15 vérifications ...

PREFLIGHT PASSED

Exécuté pour de vrai dans le conteneur gazebo_to_lerobot, pas affirmé.

Deux bugs trouvés et corrigés dans preflight.sh lui-même : sa vérification « image du conteneur présente » se contredit elle-même lorsqu'exécutée depuis l'intérieur du conteneur même dont elle demande l'existence — désormais ignorée, pas échouée, quand docker n'est pas dans le PATH. Sa vérification « le fichier de monde cible existe » utilisait un chemin relatif au mauvais répertoire de travail — corrigée pour résoudre contre le répertoire de partage du paquet ROS2 installé, le même chemin que chaque fichier de lancement du projet utilise réellement.

## 12. La cause racine shm-size

Diagnostiquer et corriger les échecs RTPS_TRANSPORT_SHM du conteneur — le premier des deux plafonds matériels trouvés cette session.

PROCÉDURE

Une tentative d'épisode en direct a heurté RTPS_TRANSPORT_SHM Error: Failed init_port ... open_and_lock_file failed environ 20 minutes après le démarrage d'une instance Gazebo. Vérifié directement plutôt que supposé : le transport à mémoire partagée de Fast DDS vit dans /dev/shm, et le --shm-size par défaut de Docker est 64 Mo pour tout le conteneur.

VÉRIFICATION

df -h /dev/shm # 64M, hypothèse confirmée

docker inspect ... ShmSize # 67108864 octets, défaut non modifié

Corrigé à la source : docker/run.sh (dans le dépôt voisin Gazebo_to_LeRobot_Pipeline) passe désormais --shm-size=2g. Conteneur recréé, df -h /dev/shm confirme 2.0G. Le démontage de episode.sh nettoie désormais aussi tout segment fastrtps_* fuité à chaque épisode, puisque le script redémarre la pile de simulation mais pas le conteneur lui-même.

## 13. Blocage du cycle de vie de l'enregistreur

Un second plafond matériel/logiciel, indépendant et toujours non résolu — trouvé en l'isolant délibérément de Gazebo.

PROCÉDURE

Plutôt que de continuer à retenter un épisode complet, un test minimal (« 3a-minimal ») a isolé l'enregistreur de Gazebo entièrement : un émetteur rclpy jetable simulait /joint_states et un topic caméra à 30 Hz, sans contrôleurs, sans mouvement du bras. Quatre causes bon marché ont été vérifiées avant de toucher au code source : noms de topics (correspondance exacte), flux de données (30,0 Hz confirmés via ros2 topic hz), inscriptibilité du répertoire de bag (confirmée), et QoS (la vérification qui comptait : Subscription count: 0 sur les deux topics même après l'appel à configure — l'enregistreur ne va jamais assez loin pour s'abonner).

VÉRIFICATION

Les quatre explications côté harnais sont écartées ; cela exclut le dispositif de test comme cause. La lecture statique de episode_recorder_node.py et de sa classe de base de cycle de vie partagée, faite directement sur l'hôte (le paquet est monté en bind, aucun conteneur nécessaire), a écarté l'hypothèse spécifique d'un appel bloquant sous un executor mono-thread — c'est en réalité un MultiThreadedExecutor(num_threads=4) — ainsi qu'un mécanisme lié de groupe de rappel mutuellement exclusif. Aucun défaut au niveau de la ligne n'a été localisé. Preuve corroborante que le blocage est réel : un appel distinct, en lecture seule, ros2 lifecycle get se bloque aussi, tandis que ros2 node list répond instantanément — cohérent avec le verrou de transition interne du nœud tenu, pas une réponse CLI perdue.

Ouvert, non corrigé : résoudre ceci nécessite une trace de pile Python en direct (py-spy dump) sur le processus bloqué. Tenté cette session ; bloqué par l'absence de CAP_SYS_PTRACE sur le conteneur, et une recréation du conteneur pour l'ajouter n'a pas été poursuivie une troisième fois après la décision d'arrêter tout travail lié au matériel pour la nuit. Voir §bugs-upstream pour la fiche destinée à quiconque peut réellement lancer cette trace.

## 14. Régénération de la reach-map

Compléter l'arborescence du paquet de remise — honnêtement, y compris là où l'achèvement reste en deçà.

PROCÉDURE

config/reach_map.csv (la sortie brute du balayage de la §6) s'est avéré manquant du disque — seul son dérivé, safe_rect.txt, avait survécu. Un nouveau scripts/sweep_reach.py (IK analytique pure, sans simulateur) le régénère. Une première tentative avec une grille fine (0,01 m, nombre de graines complet) ne s'est pas terminée dans une session raisonnable ; réduite deux fois, à 0,04 m et 6 graines, pour obtenir un résultat tout court.

VÉRIFICATION

python3 scripts/summarise_reach.py

cette exécution : x -0.10..0.34, y -0.25..0.31

safe_rect.txt : x -0.03..0.55, y -0.19..0.22

Ne correspond pas étroitement. Trois des quatre valeurs limites de cette exécution tombent exactement sur le bord de la propre grille de recherche de cette exécution, ce qui signifie que le balayage réduit n'a même pas encadré la véritable enveloppe. safe_rect.txt — le fichier dont episode_matrix.csv dépend réellement — a été laissé intact et reste la référence. Rapporté comme réserve, pas passé sous silence, à la fois dans la docstring du script et dans doc/HANDOVER.md.

## 15. Clôture de la remise

La dernière passe de documentation : une phrase honnête, un bilan de l'Annexe A, et la discipline git qui va avec.

PROCÉDURE

RUNNING.md s'ouvre désormais sur la phrase unique de la §11.7 — ce qui est prouvé, ce qui ne l'est pas, pourquoi — avant toute commande. doc/HANDOVER.md (nouveau) fait correspondre chaque ligne de l'Annexe A à son statut réel, avec l'arithmétique mémoire complète derrière la limite matérielle et exactement ce qu'il faut recueillir si un épisode de fumée échoue.

VÉRIFICATION

Tout ce qui précède est commité dans l'historique git propre du projet (commit 3319973 et ses prédécesseurs immédiats). Les deux fichiers que ce travail a également touchés dans le dépôt d'équipe partagé, séparé, mycobot_320pi_R6A, n'ont délibérément pas été commités par ce processus — présentés sous forme de diff pour relecture et commit directs par le mainteneur de ce dépôt.

# Échelle de vérification

Chaque échelon dépend strictement de celui du dessous. Le pipeline atteint chaque échelon qui ne nécessite pas de simulateur en fonctionnement ; les échelons au-dessus sont ceux dont ce rapport est le plus honnête sur le fait de ne pas les atteindre.

| Niveau | Statut | Titre | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau 0 | Réussi | Spécification et environnement sont cohérents | preflight.sh passe les 15 vérifications ; chaque artefact statique (matrice, points de passage, contrats, tâches) se valide indépendamment (§1–11). |
| Niveau 1 | Réussi | La logique hors ligne est correcte | La continuité des points de passage (check_waypoints.py) et la justesse du vérificateur lui-même contre des cas d'échec synthétiques (test_verifier.py) sont toutes deux vérifiées sans exception (§7, §9). |
| Niveau 2 | Réussi, une fois | Le branchement de l'enregistreur fonctionne sous charge réelle | A atteint « recording started » en direct, une fois, sous montée en charge complète de Gazebo (§10). Pas encore fiable — voir Niveau 3. |
| Niveau 3 | Arrêté ici | L'enregistreur atteint de manière fiable « configured », Gazebo ou pas | Un blocage réel et reproductible dans le service de cycle de vie propre à l'enregistreur, isolé de Gazebo entièrement et toujours non résolu au niveau du code source (§13). C'est le plus dur des deux plafonds, car il n'est pas expliqué par l'arithmétique mémoire ci-dessous. |
| Niveau 4 | Arrêté ici | Un épisode complet atteint un verdict PASS/FAIL/WRONG_BIN | Pas atteint, pour aucun objet. La VM WSL2 de cette machine a ~3,8 Go de RAM totale ; gz sim seul occupe ~1 Go de RSS une fois les quatre objets, quatre bacs, marqueurs ArUco et caméra de real_table.sdf chargés, laissant trop peu de marge pour que l'enregistreur et DDS tournent fiablement en parallèle (§12, §limites). |
| Niveau 5 | Bloqué, non tenté | Lot de soixante épisodes et conversion du jeu de données | Reporté par la conception même de la spécification (ligne 12 de l'Annexe A) — non tenté ici, et la conversion du jeu de données n'a rien à convertir avant que le Niveau 4 ne soit atteint quelque part. |

Mise à jour du 04/10/2026 : niveaux 3, 4 et 5 atteints. L'enregistreur a atteint configured puis active à chaque épisode (§17) ; chaque épisode de fumée et les 60 épisodes du lot ont reçu un verdict (§17, §26) ; le lot de 60 épisodes a réussi 60/60 sous une seule version de code et a été converti en deux jeux de données (§26).

# Addendum du 04/10/2026 : terminé sur une seule machine

Tout ce qui suit s'est déroulé du 2 au 5 octobre 2026 sur un portable Windows (Intel Core i7-11370H, 4 cœurs / 8 threads, 7,8 Go de RAM et 2 Go de swap visibles dans WSL2, Ubuntu 22.04.3, noyau 6.18.40.1-microsoft-standard-WSL2), dans le conteneur gazebo_to_lerobot (Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy, Gazebo Harmonic, physique DART). Chaque étape donne ce qui a été fait, avec quoi cela a été mesuré, et ce que cela a changé. Les chiffres complets sont dans MEASUREMENTS.md §1–10, cités par section.

## 16. Point de départ

Là où la remise de septembre s'était arrêtée, et ce qui différait sur le portable.

Le projet a été copié dans le conteneur en /workspace/htgspp et construit contre l'espace de travail ROS du conteneur. Ajoutés dans le conteneur : ros-jazzy-moveit-py, ffmpeg, python3-pip, pyarrow, bc. Le monde est devenu worlds/sorting_table.sdf : le banc real_table sans objets ni bacs (real_table.sdf porte un cube rouge et un bac rouge), si bien que spawn_scene.py place les quatre objets et les quatre bacs à chaque épisode.

Deux réglages d'affichage repris du rapport de la démo pick-and-place (§24 de ce rapport) s'appliquent à toute exécution ici : DISPLAY=:0 (WSLg), car le DISPLAY de l'hôte transmis au conteneur bloque le capteur caméra et avec lui l'horloge de simulation ; et OpenGL logiciel (llvmpipe), pour la raison du §18.

Le plafond mémoire du §12 ne s'appliquait plus. WSL2 voyait ici 7,8 Go, contre ~3,8 Go sur la VM de septembre ; trois piles de simulation complètes simultanées ont pris +2,1 Go en laissant 4,75 Go disponibles (MEASUREMENTS.md §7).

## 17. Épisodes de fumée et enregistreur

Spec partie 8 et annexe A ligne 10 : un épisode par objet, enregistré, vérifié.

Quatre épisodes de fumée, un par objet, le 03/10/2026 : épisode 1 (rouge) PASS, 43 (vert, réserve) PASS, 46 (jaune) PASS ; l'épisode 16 (bleu) a ÉCHOUÉ à ses deux tentatives, puis RÉUSSI relancé neuf minutes plus tard : ses deux FAIL venaient du vérificateur, pas de l'épisode. Le test « centre sous le rebord » rejetait un dépôt correct, car un objet de 50 mm debout dans un bac de 30 mm de profondeur a son centre au-dessus du rebord (corrigé au §21). Puis cinq épisodes consécutifs, 1 à 5 : tous PASS.

Le blocage de l'enregistreur du §13 ne s'est pas produit : configure et activate ont réussi du premier coup à chaque épisode. Restait le coût : les deux appels ros2 lifecycle set --no-daemon --spin-time 15 plus une attente fixe prenaient 71 s d'un épisode de 234 s (30 %). Le service change_state de l'enregistreur répond ~1 s après le démarrage ; chaque appel CLI prenait ~31 s. scripts/recorder_lifecycle.py attend le service et l'appelle directement : 71 s → ~1 s.

Un épisode décomposé (MEASUREMENTS.md §3) : du simulateur aux contrôleurs actifs 14 s ; apparition et stabilisation 25 s ; enregistreur 71 s (avant correction) ; mouvement 120 s, environ la moitié de l'épisode ; vérification et arrêt < 1 s.

## 18. Rendu et vitesse

Pourquoi les caméras semblaient gratuites, pourquoi les objets sortaient blancs, et où part le temps.

Une première mesure concluait que les caméras ne coûtaient rien ; c'était faux, et c'est corrigé dans MEASUREMENTS.md §1 : Gazebo ne rend une caméra que si quelque chose y est abonné, et rien ne l'était. Caméra réellement rendue, les ombres du soleil faisaient tomber le facteur temps réel (RTF) à 0,006–0,011, soit ~100 s d'horloge murale par seconde simulée.

Sur la voie GPU de WSL (D3D12), tout objet créé en cours d'exécution est rendu blanc, quel que soit son matériau, alors que les objets statiques sont colorés. On ne peut pas enregistrer un jeu de tri par couleur en blanc. OpenGL logiciel (llvmpipe) rend les couleurs correctement et, ombres coupées, va aussi plus vite : RTF 0,304 contre 0,144.

| Adopté | Pourquoi |
| --- | --- |
| OpenGL logiciel (llvmpipe) | couleurs justes ; RTF 0,304 contre 0,144 sur la voie GPU |
| cast_shadows du soleil à false | les ombres faisaient tomber le RTF à 0,006–0,011 |
| max_step_size 0,002 (au lieu de 0,001) | diviser par deux les pas physiques double le RTF (0,206 → 0,413) ; banc d'essai 3/3 PASS |
| caméra de table 320×240 à 30 Hz (au lieu de 1280×960 à 10 Hz) | le contrat demande 30 i/s ; les images de 3,7 Mo étaient perdues (60 sur ~210 dans le bag) |

Cause racine du RTF bas, non corrigée dans cette itération : les 14 formes de collision du robot en maillages triangulés. Le banc seul tourne à RTF 1,000 ; ajouter le robot sans contrôleurs le fait tomber à 0,220 ; le coût suit le nombre de pas physiques. Remplacer ces maillages par des primitives est le plus gros gain de la prochaine itération (doc/LIMITATIONS.md).

## 19. Un mouvement qui arrive

Une trajectoire déclarée SUCCESSFUL n'est pas un bras arrivé à son but.

Avec goal_time: 0 et sans tolérance de but, le contrôleur du bras renvoyait SUCCESSFUL dès la fin du temps de trajectoire, bras mesuré 2,5 à 8,2° en deçà. La configuration (Gazebo_to_LeRobot_Pipeline/overrides/.../controller.yaml) fixe désormais une tolérance de but de 0,026 rad (1,5°) par articulation et goal_time: 1.0 seconde simulée.

run_pick_and_place.py envoie chaque pose comme action FollowJointTrajectory, attend en temps simulé (/clock), vérifie la convergence et renvoie une fois au plus ; une pose toujours non atteinte lève ARM_NOT_CONVERGED et fait échouer l'épisode. Un renvoi modifie la trajectoire enregistrée, donc tout renvoi fait échouer le verdict final (§21). Les gains n'ont pas été touchés (les monter a été essayé le 28/08 et retiré).

## 20. Soudures par objet et course à la soudure

L'attache simulée (A8), une soudure par objet, confirmée et non supposée.

Chaque modèle d'objet porte son propre DetachableJoint vers link6, avec ses propres topics /htgspp/<name>/{attach,detach,attached}. Le plugin de gz-sim 8 soude au chargement sans option pour l'éviter : scène créée, chaque objet était soudé à la pince et le bras ne pouvait quitter HOME. spawn_scene.py libère chaque soudure juste après la création de l'objet.

scripts/weld.py ne publie qu'une fois le plugin abonné, puis attend le compte rendu attached/detached du plugin lui-même et republie s'il ne vient pas (3 tentatives). Deux échecs y ont mené : une boîte qui ne s'est jamais levée alors que son message d'attache avait été délivré (épisode 57), et l'épisode réservé 13, où un objet resté soudé depuis sa création a été traîné hors de la table. Cause racine du second, trouvée avec une sonde : le plugin s'abonne à son topic de détache avant de créer l'articulation, si bien qu'une libération arrivée entre les deux est ignorée et l'objet soudé ensuite. Republier règle le problème ; sur la sonde il a fallu 2 publications, une fois.

Deux postconditions gardent la prise : OBJECT_MOVED_BEFORE_GRASP (cible déplacée de plus de 5 mm pendant l'approche) et WELD_CONFIRMED_BUT_NOT_CARRIED (moins de 5 cm de levée).

## 21. Vérification renforcée

Spec partie 9, étendue pour qu'un PASS signifie un enregistrement exploitable, pas seulement un mouvement.

- Posé dans le bac se juge sur le point le plus bas de l'objet, pas son centre : z ≤ rim_z + demi-hauteur − 10 mm (checks.py) ; le test sur le centre avait rejeté un dépôt correct du cube bleu (épisode de fumée 16). test_verifier.py : 15 cas (positifs par forme à hauteur réaliste, sur le rebord, couché sur un autre objet, mauvais bac, pas de levée, distracteur déplacé), tous correctement classés.

- Images : check_frames.py compte les images reçues face à 30 i/s sur la durée simulée enregistrée, et le plus grand trou (frames.json).

- Couleur : check_colour.py projette la cible dans la première image et exige sa propre couleur dans une fenêtre 11×11 (≥ 25 %), garde contre le rendu blanc du §18.

- Un seul verdict final : finalize_verdict.py n'écrit PASS que si mouvement, images et couleur passent et qu'il n'y a eu aucun renvoi de trajectoire ; port_bag.py revérifie images, couleur et renvois de son côté.

## 22. Condition réservée et variation de scène

Spec 6.3–6.4 : réserver une condition, pas des images.

La partie réservée est une configuration réservée de la caméra de table : heldout_oblique, avant droit et oblique, utilisée par aucun épisode d'entraînement, contre train_overhead pour tous les épisodes d'entraînement. Les deux enregistrent /camera/image_raw, sans second capteur ni pont ; c'est l'option 2 de la spec en 6.4 (un décalage de pose de la caméra de table). Le topic du contrat réservé a changé en conséquence.

Chaque épisode varie aussi, à partir d'une graine tirée de son numéro (20261003 + épisode) : pose de la caméra ±2 cm / ±2° autour de sa configuration, direction et intensité du soleil, lumières d'appoint et ambiante, et texture de la table (8 variantes, générées par make_table_textures.sh). make_episode_world.py écrit le monde de l'épisode et consigne ces valeurs dans ses métadonnées (scene_variation).

## 23. Le pilote de lot

Spec partie 11 : sans surveillance, mais chaque tentative traçable.

- Deux tentatives par épisode, un chien de garde de 20 minutes par tentative (timeout -k 20 1200).

- Métadonnées, journaux et verdicts de chaque tentative conservés sous attempt_meta/ep_NNN/<fichier>.attempt<N>.<ext> : une reprise n'efface plus la raison de l'échec de la première.

- Disjoncteur : arrêt après 3 épisodes consécutifs en échec à toutes leurs tentatives.

- La ligne de départ consigne l'ID et le nom du conteneur et une version de code : un hachage de tout ce qui façonne un épisode (scripts, models, worlds, config, contracts).

- BATCH_HOME : un test de batch.sh doit le pointer vers un répertoire jetable. Un test du disjoncteur avait un jour ajouté de fausses lignes au vrai fichier de résultats ; elles ont été retirées et le retrait est consigné dans batch.log.

## 24. Premier lot et limite d'atteinte

Le lot du 03/10/2026 : 54/60, et pourquoi ce n'est pas le jeu de données.

60 épisodes sous trois versions de code (447b480d6d69 épisodes 1–12, 42621a3db603 reprises 13–15, 8bfeb7a4c34f 16–60) : 54 PASS, six réussis en reprise (13, 14, 15, 29, 48, 57), six en échec aux deux tentatives (20, 21, 35, 36, 39, 44). Les six ont échoué à la LEVÉE, objet soudé, dans des poses qui replient le bras : ARM_NOT_CONVERGED, 6,2 à 6,5° en deçà.

Un banc d'essai à la pose de levée (repro_harness.py --lift-only | --attach) a séparé les causes : erreur nulle à vide, erreur sur J3 (coude) en charge, et un balayage de masse de 1 g à 120 g ne la déplace que de 0,26°. Un défaut de collision de la simulation, pas un affaissement gravitaire : en levée repliée, l'objet soudé est gêné, très probablement par les propres segments du robot.

Région validée : J2 de levée ≤ 48,0°. Le départ du bleu est passé de x 0,10 à 0,120 et celui du vert de 0,10 à 0,135 (pires variantes 45,8° et 45,7°). Ce sont des positions de travail issues d'une recherche vers l'extérieur sur x seulement, pas des positions optimales (MEASUREMENTS.md §8). Les objets proches de la base du robot sont donc hors de ce jeu de données.

Un contrôle de cadrage (planches d'images au départ, à la prise, à la levée et au-dessus du bac, huit épisodes) a montré des objets posés sur ou sous la base du robot, qui n'a pas de géométrie de collision à hauteur de table. L'échantillonneur tient désormais les objets non cibles à 120 mm de l'axe du robot et chaque empreinte sur la planche.

## 25. Bacs et lacet de dépose

Pourquoi les bacs ont changé deux fois, et pourquoi le correctif était le lacet de dépose, pas les bacs.

Avec les bacs de 100 mm, la paroi du bac rouge se trouvait 2 cm à l'intérieur du bac bleu et celle du vert 15 mm dans le rouge : atterrissages inclinés, et faux WRONG_BIN (le vérificateur teste d'abord le mauvais bac). Aucune disposition atteignable de quatre bacs de 100 mm n'existe dans cet espace de travail.

| Essai | Ouverture / paroi / hors tout | Bac bleu | Résultat de la sonde |
| --- | --- | --- | --- |
| origine | 95 / 5 / 105 mm | (0,24, 0,02) | parois qui se chevauchent (−20, −15 mm) |
| option 1 | 70 / 3 / 76 mm | (0,24, 0,02) | échec : 2 cubes sur 3 calés sur le rebord à 28° |
| option 2 | 80 / 3 / 86 mm | (0,24, 0,01) | échec : marge d'empreinte 1,4 et 3,3 mm < 5 mm |
| option 2 + dépose d'équerre | 80 / 3 / 86 mm | (0,24, 0,01) | succès : 6/6, marge ≥ 11,4 mm, à plat, immobiles |

Le cube atterrit au lacet monde de la pince à la dépose, modulo 90°. En se fermant, les mors mettent le cube d'équerre avec la pince, puis la soudure le tient à l'angle de la pince. Prédits à partir des points de passage, les lacets d'atterrissage des trois épisodes sondés étaient +15°, −45°, −30° ; mesurés +15,2°, −45,0°, −30,0°. Avec un lacet de dépose libre, le pire cas est 45°, où un cube de 50 mm occupe 70,7 mm : dégager 5 mm avec un décalage d'atterrissage de 4,5 mm demanderait une ouverture de 90 mm, et quatre bacs de 96 mm hors tout ne tiennent pas dans cette disposition. Aucune géométrie de bac ne pouvait convenir.

Le correctif est dans precompute_ik.py : la colonne de dépose est résolue avec le lacet monde de la pince contraint aux atterrissages équivalents pour la forme, le moindre déplacement du poignet l'emportant : 0/90/180/270° pour les cubes, 90/270° pour la boîte jaune (50 × 30 mm, non carrée), libre pour le cylindre. N'offrir que 0/90° faisait d'abord tourner le poignet jusqu'à 189,5° pendant le transport ; avec les quatre, le pire est 42,3°. 60/60 points de passage résolus ; marge de J6 sur la dépose ≥ 5,2° ; précalcul 670 s.

| Épisode sondé | Lacet | Marge d'empreinte | Inclinaison | Dérive (6 s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 rouge, x −20 | −0,3° | 19,2 mm | 0,00° | 0,00 mm |
| 8 rouge, x +20 | +15,3° | 12,8 mm | 0,00° | 0,00 mm |
| 20 bleu, x −20 | +0,6° | 11,4 mm | 0,00° | 0,00 mm |
| 23 bleu, x +20 | −0,0° | 11,6 mm | 0,00° | 0,00 mm |
| 50 jaune, x −20 | +0,0° | 15,0 mm | 0,00° | 0,00 mm |
| 53 jaune, x +20 | −0,0° | 15,0 mm | 0,00° | 0,00 mm |

Le modèle de mise d'équerre n'est pas exact. L'épisode sondé 8 a atterri à 15,3° de l'équerre : en se fermant, les mors ont poussé le cube de 2,4 mm sans l'aligner complètement. Le rouge est sûr à tout lacet (un cube de 40 mm à 45° laisse encore 9,1 mm) ; le cube bleu, pour lequel le lacet compte, a atterri à 0,6° et 0,0°.

Un seuil a été relâché, à tort, et un lot lancé dessus. Après la sonde à 80 mm, le seuil d'empreinte a été abaissé de > 5 mm à > 0 mm et le lot de 60 épisodes lancé (code e719eb5603ac) ; il a été arrêté après 2 épisodes et archivé, et n'est pas le jeu de données. Une marge porte sur les épisodes qui n'ont pas été sondés : trois sondes qui passent de 1,4 à 5,7 mm signifient que la population descend sous zéro. Un seuil en échec se signale avec un correctif proposé ; il ne se relâche jamais pour passer outre.

Deux corrections liées. L'exclusion des objets non cibles était un cercle de 70 mm autour du centre de chaque bac, qui manque les coins d'un bac carré (avec des bacs de 86 mm, elle a laissé un cube bleu apparaître 14 mm à l'intérieur du bac bleu) ; chaque empreinte doit maintenant dégager le vrai carré de chaque bac de BIN_CLEAR = 5 mm, valeur choisie, ajustée sur la cible y+20 du rouge (7,0 mm), pas une marge dérivée. Et le contrôle de trajet de dépose modélisait les bacs par des cercles circonscrits. Trois bugs de la même espèce, d'où la règle désormais dans MEASUREMENTS.md §9 : les bacs sont des carrés alignés sur les axes ; ne jamais les modéliser par des cercles.

## 26. Le lot de 60 épisodes et les jeux de données

Spec annexe A lignes 12–13 : le lot, la conversion, les métriques.

|  | Résultat |
| --- | --- |
| Version de code | f977d7af65dc, une seule version du premier au dernier épisode |
| Début / fin | 04/10/2026 08:37 / ~11:20 UTC, conteneur c76def923a51 |
| Réussis | 60 / 60, tous à la première tentative |
| Renvois de trajectoire | 0 dans chaque épisode |
| Disjoncteur | ne s'est pas déclenché |
| Images caméra | complètes dans les 60 ; plus grand trou 1,02 image |
| RTF | 0,100–0,393, médiane 0,344 |
| Temps mural | épisode médian 160 s, dont la séquence 122 s |
| Dérive à l'apparition | 0,00 mm (60 cibles, 180 autres objets) |
| Décalage d'atterrissage au centre du bac | rouge médiane 2,5 / max 4,7 mm ; bleu 3,4 / 5,2 ; vert 0,5 / 2,9 ; jaune 0,0 / 0,0 |
| Autres objets déplacés | 1 épisode (12) |

L'ajustement est prouvé par la hauteur d'atterrissage. Le lacet d'atterrissage n'était pas enregistré dans ce lot, mais un objet trop large pour l'ouverture ne peut pas atterrir à plat à sa hauteur attendue : il se cale sur le rebord (43 mm au lieu de 27 mm dans la sonde à 70 mm). Les 60 ont atterri exactement à leur hauteur attendue (22,0 ou 27,0 mm), donc aucun épisode n'a eu de problème d'ajustement, quel que soit son lacet. Lacet et inclinaison d'atterrissage sont enregistrés à partir du prochain lot (run_pick_and_place.py).

Épisode 12, conservé et étiqueté. Cible : le cube rouge en (0,22, −0,06) ; le cylindre vert, à 82 mm, a été poussé de 22,9 mm, à l'opposé de la pince. Vérifié image par image sur l'enregistrement : le centroïde du cylindre reste immobile pendant que l'outil descend de 170 mm à 31 mm, saute entre les images 165 et 175 quand l'outil parcourt les 12 derniers millimètres jusqu'à la hauteur de prise, puis ne bouge plus ; les doigts sont ouverts pendant cette descente et le mors est la seule partie du robot au-dessus du cylindre. L'épisode a réussi sa tâche, qui n'a jamais dit « sans rien toucher d'autre » (la spec 9.3 traite ce cas comme un avertissement) ; il est conservé parce que l'étiquette survit à la conversion : port_bag.py écrit distractors_moved pour chaque épisode, désormais dans le fichier annexe meta/episodes_extra.jsonl (§28).

Converti (forme finale au §28) : mycobot_sorting_train 48 épisodes, 29 687 images ; mycobot_sorting_heldout 12 épisodes, 7 411 images ; 320×240 à 30 i/s, LeRobot v3.0. Métriques de la partie 13 pour le démonstrateur scripté : réussite 60/60, bon bac 60/60, réussite en réserve 12/12, décalage de dépose médian 0,031 du rayon intérieur (max 0,149), perturbation d'un distracteur 1/60, rendement 60 épisodes propres sur 60 tentatives.

Correction du 05/10/2026 : la conversion a été refaite. Cette section donnait d'abord 29 687 / 7 411 images, issues d'une conversion écrite à la main le 04/10/2026. Refaite le 05/10/2026 avec l'écrivain de LeRobot, elle donne 29 687 / 7 411, une image de moins par épisode. Pourquoi : l'action était en avance d'une image (action[t] égale à état[t]), les horodatages étaient le temps mural de réception, la clé caméra différait selon la partie, et il n'y avait pas de statistiques ; la première conversion ne se chargeait pas non plus dans LeRobot. Détails au §28.

Non comparable au lot du 03/10/2026 (bacs, bac bleu, dispositions et lacet de dépose différents). Mesurée de la même façon, la vitesse a à peine bougé : RTF médian 0,292 → 0,344, séquence 122 → 122 s, épisode 165 → 160 s.

## 27. Deux fichiers launch

Exécuter un épisode, pour le regarder ou pour obtenir un code réussite/échec.

cd /workspace/htgspp/launch

ros2 launch pick_and_sort_and_place_demo.launch.py episode:=16          # GUI, reste ouverte

ros2 launch pick_and_sort_and_place_no_gui_demo.launch.py episode:=16   # sans interface

echo $?        # 0 = PASS, 1 = non, 2 = argument invalide

# sur le portable WSL2, depuis l'hôte, une seule commande :

docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/htgspp/scripts/run_gui_demo.sh episode:=16

episode:=N est une ligne de la matrice (1–15 rouge, 16–30 bleu, 31–45 vert, 46–60 jaune) : elle fixe la cible, la position de chaque objet et la variation de scène, exactement comme le lot l'a exécutée. Rien n'est enregistré ; le lot reste la voie des données. attach_mode:=simulated est la seule valeur acceptée, pour que le fait « soudure, pas prise » soit visible là où la démo est lancée. scripts/run_demo.py enchaîne les mêmes étapes qu'episode.sh et le vérificateur.

Testé : épisodes 16 et 50 sans interface, PASS avec code 0 (~100 s chacun) ; épisode ou attach_mode invalide, code 2 ; épisode 23 avec interface, PASS, la fenêtre reste ouverte sur la scène finale, et Ctrl+C ne laisse aucun processus. Deux bugs trouvés et corrigés en test : un démon ROS 2 périmé masquait le nouveau gestionnaire de contrôleurs (démarrage 283 s → 22 s une fois arrêté), et ros2 launch renvoyait 0 quel que soit le résultat de la démo (le launch sans interface sort désormais avec le code de la démo).

## 28. Jeux de données au format LeRobot v3.0, et test SmolVLA

05/10/2026 : faire charger les jeux de données par le vrai LeRobot, et prouver données → modèle → perte pour SmolVLA.

La première conversion (§26) était écrite à la main et ne se chargeait pas : InvalidVersion: 'v3.0-manual'. Un audit avant le chargeur a trouvé quatre autres défauts : action[t] valait exactement état[t] (les bonnes valeurs au mauvais indice), les horodatages étaient le temps de réception du bag (625 images sur 106,8 s, pour 20,6 s de simulation), la clé caméra différait selon la partie (table / heldout), et il n'y avait ni statistiques ni index global.

Ce sont les bags qui ont fixé la définition de l'action. Ils ne contiennent que /joint_states (100 Hz en temps simulé) et la caméra (30 Hz), sans topic de commande ni d'état désiré du contrôleur. D'où action[t] = observation.state[t+1], et la dernière image de chaque épisode est retirée. Les contrats enregistrent désormais /mycobot_controller/controller_state et /gripper_position_controller/commands en canaux adjunct pour les prochains lots.

port_bag.py a été réécrit sur l'écrivain de LeRobot (create / add_frame / save_episode / finalize), dans un venv CPU sur l'hôte WSL2 (lerobot 0.4.4, torch CPU, 2,3 Go), en lisant les bags MCAP avec mcap-ros2-support. timestamp = frame_index / 30 ; chaque image est appariée à l'état articulaire le plus proche en temps d'en-tête (simulé) : 6 ms au plus une fois le flux d'états démarré, davantage seulement sur les images caméra enregistrées avant lui, bras au repos. Une seule clé image, observation.images.top, dans les deux parties ; la configuration caméra, distractors_moved et l'écart d'appariement de chaque épisode vont dans meta/episodes_extra.jsonl, car l'écrivain 0.4.4 ne stocke pas de champ par épisode personnalisé.

| Contrôle (hors ligne, lerobot 0.4.4) | Résultat |
| --- | --- |
| a. les deux parties se chargent | oui, codebase v3.0 |
| b. épisodes / images | 48 / 29 687 et 12 / 7 411 (une image de moins par épisode) |
| c. action[t] == état[t+1] | sur chaque ligne d'un épisode complet ; la dernière ligne égale l'image retirée dans le bag |
| d. horodatage → image | image du chargeur = image décodée directement du MP4 (10 lignes, écart max 0) ; sur les 7 avec des pixels en mouvement, elle correspond à l'image brute du bag en t, pas t±1 |
| e. statistiques | état, action, image ; écart-type de chaque articulation ≥ 0,249 rad |
| f. clé image | observation.images.top dans les deux parties |

Test d'entraînement SmolVLA (lerobot/smolvla_base, CPU, lot de 1, 10 pas, avec --rename_map='{"observation.images.top": "observation.images.camera1"}' car la politique pré-entraînée nomme ses caméras camera1–camera3) : perte finie à chaque pas (0,117–2,371), ~4,1 s par pas, 3,5 Go de RAM au plus. 100 M de paramètres entraînables sur 450 M : l'expert d'action seul, l'épine dorsale vision-langage figée, comme le règlent les valeurs par défaut de 0.4.4 et la configuration du checkpoint lui-même (freeze_vision_encoder, train_expert_only).

lerobot 0.4.4 est un épinglage provisoire (la version actuelle), en un seul endroit, scripts/requirements-lerobot.txt, que port_bag.py impose. La version d'entraînement de l'équipe reste à confirmer ; la changer coûte une ligne et une reconversion. Le décodage vidéo a utilisé PyAV : le décodeur par défaut, torchcodec, exige les bibliothèques partagées de FFmpeg sur l'hôte (sudo apt install ffmpeg).

# Référence de l'addendum : bugs corrigés, limites, exécution, nouveaux fichiers

Bugs corrigés du 02/10 au 04/10/2026

| Symptôme | Cause racine | Correctif |
| --- | --- | --- |
| Tout objet créé en cours d'exécution blanc à la caméra | voie de rendu GPU D3D12 de WSL | OpenGL logiciel (llvmpipe), §18 |
| RTF 0,006–0,011 caméra rendue | ombres du soleil | cast_shadows à false, §18 |
| « les caméras ne coûtent rien » | aucun abonné, donc aucune caméra rendue | remesuré avec un abonné, §18 |
| Bras déclaré au but, 2,5 à 8,2° en deçà | pas de tolérance de but, goal_time 0 | 0,026 rad par articulation, goal_time 1,0, §19 |
| Bras incapable de quitter HOME après la création | DetachableJoint soude chaque objet au chargement | libérer chaque soudure après création, §20 |
| Objet resté soudé depuis sa création (réserve, ép. 13) | détache publiée avant que le plugin crée l'articulation | confirmer l'état du plugin, republier, §20 |
| Attache délivrée, objet jamais levé (ép. 57) | livraison n'est pas confirmation | attendre le compte rendu attached du plugin, §20 |
| Démarrage de l'enregistreur 71 s par épisode | deux appels CLI ros2 lifecycle set, ~31 s chacun | recorder_lifecycle.py, ~1 s, §17 |
| Levée en échec en pose repliée | défaut de collision de la simulation (objet soudé gêné) | positions de départ gardant J2 de levée ≤ 48°, §24 |
| Objets sur ou sous la base du robot | pas de collision de la base à hauteur de table | exclusion de 120 mm autour de l'axe du robot, §24 |
| Bacs qui s'interpénètrent, faux WRONG_BIN | quatre bacs de 100 mm n'entrent pas | ouverture 80 mm, bac bleu déplacé, §25 |
| Cubes calés sur le rebord | lacet de dépose libre (atterrit au lacet de la pince mod 90°) | boîtes lâchées d'équerre avec le bac, §25 |
| Objet non cible 14 mm dans un bac | le cercle d'exclusion manquait les coins du bac | vrai carré, BIN_CLEAR 5 mm, §25 |
| Poignet tourné de 189,5° en transport | seuls 0/90° offerts au solveur | 0/90/180/270° pour les boîtes carrées, §25 |
| Fausses lignes dans le vrai fichier de résultats | un test de batch.sh lancé sur le vrai répertoire | règle BATCH_HOME, §23 |
| Attente des contrôleurs de la démo 283 s | cache du démon ROS 2 périmé | ros2 daemon stop avant le démarrage, §27 |
| Code de sortie de la démo sans interface toujours 0 | ros2 launch ignore les codes de ses processus | le launch sort avec le code de la démo, §27 |
| Jeux de données non chargeables : InvalidVersion: 'v3.0-manual' | format écrit à la main (fichiers v2.x, sans statistiques) | l'écrivain de LeRobot, §28 |
| action[t] égale à état[t] | le convertisseur écrivait l'état suivant au mauvais indice | action[t] = état[t+1], dernière image retirée, §28 |
| 625 images sur 106,8 s | temps de réception (mural) pris comme horodatage | timestamp = frame_index / fps ; appariement sur l'en-tête, §28 |
| Clé caméra différente en réserve et en entraînement | une clé par contrat (table / heldout) | une seule clé, observation.images.top, §28 |

Ce que cela ne prouve pas, mis à jour le 04/10/2026

- N'est plus vrai : « aucun épisode n'a abouti contre une physique réelle ». 60/60 ont abouti, plus les épisodes de fumée.

- J2 de levée ≤ 48°. Les positions des objets sont limitées à la région validée ; les objets proches de la base du robot sont hors de ce jeu de données tant que la gêne en levée repliée n'est pas corrigée (§24).

- Lacet de dépose fixé. Chaque boîte est lâchée d'équerre avec son bac, donc les déposes finissent sur peu d'orientations de poignet : rouge 90° ×11, 180° ×4 ; bleu 180° ×14, 90° ×1 ; jaune 90° ×15 (§25).

- La règle de dépôt seule ne détecte pas un cube calé. Un cube bleu appuyé sur le rebord à 28° a son centre à 43 mm, sous le seuil de 45 mm du point le plus bas, donc placed_in_correct_bin l'accepterait. Aucun épisode du lot n'était calé (tous à leur hauteur exacte à plat, §26), mais le prochain lot devrait aussi filtrer sur l'inclinaison d'atterrissage, désormais enregistrée.

- Une collision étiquetée. L'épisode d'entraînement 11 (source 12) déplace un objet non cible de 22,9 mm (§26).

- Caméra zénithale seulement. La pince cache l'objet aux instants de prise et de levée ; une caméra au poignet verrait le contact. Le bac jaune est au bord bas de l'image et en grande partie masqué pendant la dépose.

- Toujours vrai selon la spécification : soudure, pas prise ; poses de vérité terrain et sélection scriptée ; écart de domaine visuel ; soixante épisodes est un test de fumée, pas un jeu d'entraînement.

- Jeux de données vérifiés, pas entraînés. Ils se chargent avec la vraie classe LeRobotDataset sous lerobot 0.4.4, un épinglage provisoire à confirmer face à la version de l'équipe ; SmolVLA a fait 10 pas d'entraînement sur CPU dessus, ce qui prouve données → modèle → perte, pas une politique (§28).

Exécution manuelle, telle que menée les 04 et 05/10/2026

Les commandes s'exécutent à deux endroits : l'hôte WSL2 (votre invite Ubuntu) et un shell dans le conteneur. docker start ne fait que démarrer le conteneur en arrière-plan ; docker exec -it gazebo_to_lerobot bash ouvre le shell à l'intérieur, dont le ~/.bashrc charge ROS 2 et l'espace de travail.

# 1. hôte WSL2 : démarrer Docker (pas de systemd dans WSL) et le conteneur

sudo sh -c 'nohup dockerd > /tmp/dockerd.log 2>&1 &'

docker start gazebo_to_lerobot          # tourne en arrière-plan, ne donne pas de shell

# 2. hôte WSL2 : ouvrir un shell dans le conteneur

docker exec -it gazebo_to_lerobot bash  # l'invite devient root@<id du conteneur>

# 3. shell du conteneur

cd /workspace/htgspp && bash preflight.sh            # PREFLIGHT PASSED

exit                                                 # retour à l'hôte

# 4. hôte WSL2 : le lot, détaché pour que fermer le terminal ne l'arrête pas (~2,7 h)

docker exec -d -w /workspace/htgspp -e CONTAINER_NAME=gazebo_to_lerobot gazebo_to_lerobot \

bash -c 'bash scripts/batch.sh 1 60 >> batch.log 2>&1'

# 5. après le lot, hôte WSL2 : copier bags et métadonnées, convertir dans le venv CPU (§28)

docker cp gazebo_to_lerobot:/workspace/htgspp/bags <copie>/  # et episodes/*/*.json

V=~/venvs/lerobot044-cpu/bin/python   # épinglé dans scripts/requirements-lerobot.txt

$V scripts/port_bag.py --split train   --out datasets/mycobot_sorting_train   --episodes-dir <copie>/episodes --bags-dir <copie>/bags

$V scripts/port_bag.py --split heldout --out datasets/mycobot_sorting_heldout --episodes-dir <copie>/episodes --bags-dir <copie>/bags

# un épisode, pour le regarder ou obtenir un code réussite/échec (shell du conteneur)

cd /workspace/htgspp/launch && ros2 launch pick_and_sort_and_place_no_gui_demo.launch.py episode:=16; echo $?

# ou la démo GUI directement depuis l'hôte WSL2, sans shell

docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/htgspp/scripts/run_gui_demo.sh episode:=16

Nouveaux fichiers depuis le 23/09/2026

| Chemin | Rôle |
| --- | --- |
| launch/pick_and_sort_and_place_demo.launch.py, ..._no_gui_demo.launch.py | §27, les deux fichiers launch |
| scripts/run_demo.py, scripts/run_gui_demo.sh | §27, orchestrateur et GUI en une commande sous WSL2 |
| scripts/weld.py | §20, commandes de soudure confirmées |
| scripts/recorder_lifecycle.py | §17, démarrage de l'enregistreur par appel de service |
| scripts/make_episode_world.py, make_table_textures.sh | §22, variation de scène par épisode |
| scripts/check_frames.py, check_colour.py, finalize_verdict.py | §21, contrôles d'enregistrement, verdict final |
| scripts/repro_harness.py, bin_probe.py, framing_check.py | §24–25, banc d'essai et sondes |
| scripts/check_place_path.py, analyse_batch.py, measure_perf.sh | §18, §24–25, contrôles hors ligne et mesures |
| worlds/sorting_table.sdf | §16, le banc sans objets ni bacs |
| scripts/requirements-lerobot.txt | §28, le seul endroit où la version de LeRobot est épinglée |
| scripts/port_bag.py (réécrit) | §28, conversion avec l'écrivain de LeRobot, venv CPU |
| MEASUREMENTS.md | chaque nombre de cet addendum, §1–10 |

# Addendum du 10/10/2026 : le tri à quatre objets d'Osama, enregistré comme données d'entraînement VLA

Tout ce qui suit s'est déroulé les 9 et 10 octobre 2026 sur le même portable WSL2 et dans le même conteneur gazebo_to_lerobot que l'addendum du 04/10/2026, sur une nouvelle branche, feature/sort-episodes. Il répond à une demande de José, chef de projet robotique : un épisode où le robot saisit un objet d'une couleur et le dépose dans le bac de la même couleur, puis recommence pour les quatre couleurs, dans la configuration construite et validée par Osama (ABMI-software/mycobot_320pi_R6A, branche main, commit 36e2d4d5). L'objectif qui en est sorti : chaque prise-dépôt produite par la scène d'Osama est enregistrée par l'enregistreur rosetta et transformée en données d'entraînement utilisables par SmolVLA, OpenVLA ou π0, sans réenregistrer. Chaque étape donne ce qui a été fait, les commandes exactes pour le refaire à la main, avec quoi cela a été mesuré, et chaque bug rencontré. Les heures sont à l'heure de Paris.

## 29. Point de départ : ce que les 60 épisodes ne sont pas

Pourquoi le jeu de 60 épisodes du §26 ne répond pas à la demande, et ce qu'est la configuration d'Osama.

Chacun des 60 épisodes du §26 est une seule prise-dépôt : une cible va dans son bac, les trois autres objets restent sur la table comme distracteurs (spec Partie 5.2, voulu : cela rend l'instruction déterminante). Aucun ne trie les quatre objets en un lancement, et le transport se fait par soudure simulée étiquetée (A8). La scène d'Osama, sur le dépôt de l'équipe, fait ce que décrit la demande. Les deux configurations comparées :

|  | Les 60 épisodes (§26) | La configuration d'Osama (tri_yolo) |
| --- | --- | --- |
| Un lancement | 1 objet dans 1 bac, 3 distracteurs | 4 objets dans 4 bacs, l'un après l'autre (sim_sorting_grasp) |
| Monde | sorting_table.sdf | tri_yolo.launch.py : le plateau real_table, 4 caméras (camera_layout:=dream50k) |
| Saisie | soudure simulée sur link6 | contact réel de la pince via gripper_position_controller |
| Positions des objets | lues dans Gazebo | détections YOLO fusionnées sur 4 caméras (pose_source:=perception) |
| Objets / bacs | nos modèles ; bacs de 80 mm | cube_rouge, cube_bleu, cylindre_vert, pave_jaune / bac_* ; bacs de 95 mm d'ouverture, 100 mm hors tout ; cube rouge 32 g |
| Variation de scène | matrice d'épisodes | seed:=N : pièces et bacs tirés à chaque lancement |
| Enregistré | oui, LeRobot, 48 + 12 | non : un verdict par objet dans tri.csv |
| Résultat | 60/60 | 40/40 (graines 1–10, 05/10, tous au premier essai) |

Deux faits ont tout déterminé ensuite. Notre branche (issue de 8f245c63) ne contenait pas le travail d'Osama : tri_yolo.launch.py, banc_realiste.launch.py, vision/tri_scene.py, tri_scene_randomizer.py, tri_scene_panel.py et les modèles bac_* / cube_* manquaient, et sim_sorting_grasp.py, sim_grasp.launch.py, diff_ik.py étaient d'anciennes versions. Et ses lancements utilisaient un GPU NVIDIA (ses fichiers launch imposent le pilote EGL NVIDIA ; il a relevé 95 °C avec DREAM), alors que ce portable rend en logiciel (llvmpipe).

## 30. Reprendre le code d'Osama : git

Amener le main du dépôt de l'équipe dans une branche de notre fork, sans modification.

Notre origin est le fork citdemond/mycobot_320pi_R6A ; le travail d'Osama est sur ABMI-software/mycobot_320pi_R6A. Les deux partagent 8f245c63 ; depuis, le dépôt de l'équipe compte 280 commits et notre branche 211. Le dépôt de l'équipe est ajouté comme second dépôt distant, en lecture seule ici, et fusionné dans une nouvelle branche pour ne pas toucher la branche de travail :

cd ~/tomislav/robotics/mycobot_320pi_R6A_tomislav_07_10_2026_ver_2

git remote add upstream https://github.com/ABMI-software/mycobot_320pi_R6A.git

git fetch upstream main            # upstream/main = 36e2d4d5

git switch -c feature/sort-episodes

git merge --no-ff upstream/main     # conflits : CHANGELOG.md, SESSION_RESUME.md seulement

Tout le code a fusionné sans conflit. CHANGELOG.md et SESSION_RESUME.md n'ont eu de conflit que sur des entrées d'historique datées ; les deux côtés ont été gardés entiers, du plus récent au plus ancien, et la fusion validée sous 3ef8d838. Rien n'est poussé. L'ajout du dépôt distant a demandé un accord explicite : le contrôle de permissions de l'assistant refuse de pointer seul un dépôt vers un nouveau serveur.

## 31. Reprendre le code d'Osama : le conteneur

Le conteneur compile un autre checkout : remplacer ses deux paquets, garder ses modifications locales.

L'espace de travail ROS du conteneur, /workspace/src, est un montage d'un autre checkout, plus ancien : ~/tomislav/robotics/mycobot_320pi_R6A_tomislav_02_10_2026/Gazebo_to_LeRobot_Pipeline/src. Fusionner dans git ne suffit donc pas. Ce dossier est la base amont plus une couche de surcharges locales ; chacune a été comparée au code fusionné avant tout remplacement :

| Modification locale de la copie du conteneur | Décision | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| controller.yaml : update_rate 500 → 100 Hz | réappliquée | à 500 Hz l'activation des contrôleurs expirait sous la gigue d'ordonnancement de WSL2 |
| Surcharge de l'URDF Gazebo (ancienne copie complète) | non réappliquée | elle effacerait les arguments arm_mass_kg, gripper_mass_kg, enable_cameras, camera_layout d'Osama, nécessaires à tri_yolo |
| launch téléop (argument headless) | inutile | HTGSPP lance sim_grasp.launch.py ; la version fusionnée accepte world_name, headless, bridge_camera |
| worlds/sorting_table.sdf, policy_runner_node.py | recopiés | n'existent que dans la copie du conteneur ; le pipeline des 60 épisodes utilise le monde |

Remplacer les deux dossiers supprime des fichiers ; une sauvegarde est donc faite d'abord (293 fichiers) :

# hôte WSL2

P=~/tomislav/robotics/mycobot_320pi_R6A_tomislav_02_10_2026/Gazebo_to_LeRobot_Pipeline; S=$P/src

R=~/tomislav/robotics/mycobot_320pi_R6A_tomislav_07_10_2026_ver_2

tar -czf $P/backup_mycobot_pkgs_2026-10-09.tar.gz -C $S mycobot_gateway mycobot_description

K=$(mktemp -d); cp $S/mycobot_description/worlds/sorting_table.sdf $S/mycobot_gateway/mycobot_gateway/policy_runner_node.py $K/

for p in mycobot_gateway mycobot_description; do

rsync -a --delete --exclude build --exclude __pycache__ --exclude "*.egg-info" $R/$p/ $S/$p/; done

cp $K/sorting_table.sdf $S/mycobot_description/worlds/; cp $K/policy_runner_node.py $S/mycobot_gateway/mycobot_gateway/

sed -i 's/^    update_rate: 500$/    update_rate: 100/' $S/mycobot_description/config/controller.yaml

# annuler : tar -xzf $P/backup_mycobot_pkgs_2026-10-09.tar.gz -C $S

# sim_sorting_grasp importe scripts/diff_ik.py, qui importe training/dream/mycobot_fk.py ;

# le montage n'a pas de racine de dépôt : les deux sont ajoutés aux mêmes chemins relatifs

mkdir -p $S/scripts $S/training/dream

cp $R/scripts/diff_ik.py $S/scripts/; cp $R/training/dream/mycobot_fk.py $S/training/dream/

# dans le conteneur

docker exec gazebo_to_lerobot bash -lc "source /opt/ros/jazzy/setup.bash && cd /workspace && \

colcon build --packages-select mycobot_description mycobot_gateway --symlink-install"

Les deux paquets compilent sans erreur. Le premier test d'import de sim_sorting_grasp échouait sur ModuleNotFoundError: No module named 'diff_ik', ce que corrigent les deux fichiers copiés.

## 32. Premier essai, et d'où viennent les positions

La scène d'Osama tourne dans le conteneur ; son nœud de tri ne fonctionne qu'avec YOLO, qui ne peut pas tourner ici.

tri_yolo seed:=1 démarre sans interface avec le plateau, 4 pièces, 4 bacs et les trois contrôleurs actifs, à un facteur temps réel de 0,04–0,1 avec les quatre caméras d'Osama rendues en logiciel (environ 4× plus lent que le 0,344 du §26). Le premier tri a échoué immédiatement, les quatre objets « absents de la scène » : avec pose_source:=gazebo, sim_sorting_grasp cherche les anciens noms anglais du monde sim_grasp. Dans la scène d'Osama il utilise TRI_TARGETS (noms de classes en français) et ne lit pièces et bacs que depuis YOLO (pose_source:=perception). Le conteneur n'a ni torch ni ultralytics.

| Option | Ce que cela veut dire | Coût |
| --- | --- | --- |
| A. Exactement Osama | torch CPU + ultralytics dans le conteneur, ses poids YOLO et ses scripts | YOLO sur 4 caméras sur CPU en plus d'une simulation à 0,08× : un tri de 4 objets estimé à une heure ou plus |
| B. Même scène, positions lues dans Gazebo (retenue) | pose_source:=ground_truth : les positions que son launch publie déjà sur /validation/gt/objects | un ajout de 20 lignes ; monde, robot, pince et gestes identiques |

L'option B est un nouveau pose_source qui se comporte exactement comme perception : passage par la pose d'observation, trois échantillons stables à 4 mm près, puis saisie et lâcher. Seul le topic change (TRI_SCENE_TOPICS dans sim_sorting_grasp.py). La spécification l'autorise (A5 : les données enregistrées ne contiennent que les images et les articulations, jamais la façon dont le démonstrateur savait où étaient les objets). Le protocole d'Osama (invariant I4) réserve la vérité terrain à la validation : c'est donc un écart assumé, consigné en annexe D de la spécification. tests/test_gt_isolation.py autorisait déjà sim_sorting_grasp.py (il lit les poses Gazebo pour vérifier une prise) ; son commentaire dit maintenant pourquoi. Ce test échouait déjà avant ce changement, sur tri_dream_dashboard.py d'Osama ; laissé tel quel, à lui signaler.

Résultat, graine 1 : 4/4 triés au premier essai

| Écart au centre du bac (mm) | rouge | jaune | vert | bleu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osama, graine 1 (YOLO) | +6/0 | +12/−10 | +10/+5 | −1/0 |
| Cet essai, graine 1 (vérité terrain) | +7/+1 | +11/−6 | +6/+3 | −1/0 |

Environ 20 minutes réelles pour 85 secondes simulées. Les positions de Gazebo sont exactes ; YOLO les estime (Osama a mesuré 0,13–0,57 mm en médiane par pièce après sa correction du 07/10, 35–45 mm sur une pièce tenue par la pince). Pour des données d'entraînement cela compte à peine : un VLA ne voit jamais les positions, et les écarts ci-dessus viennent de la mécanique du lâcher, pas de millimètres d'erreur de position. Deux nuances honnêtes : les erreurs de YOLO ajoutent un peu de diversité de prise (on peut l'ajouter volontairement), et aucun des deux démonstrateurs ne produit d'exemples de rattrapage, puisque tous deux réussissent du premier coup.

# dans le conteneur : la scène, puis le tri (deux shells)

export DISPLAY=:0 LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 GALLIUM_DRIVER=llvmpipe MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=

ros2 launch mycobot_gateway tri_yolo.launch.py seed:=1 piece_reach:=0.28 headless:=true yolo:=false

ros2 run mycobot_gateway sim_sorting_grasp --ros-args -p use_sim_time:=true -p world_name:=tri_yolo \

-p pose_source:=ground_truth -p max_attempts:=2 -p wall_timeout_scale:=15.0 -p startup_timeout:=600.0

wall_timeout_scale:=15 étire les attentes en temps réel du nœud à la lenteur de la simulation ; DISPLAY=:0 et l'OpenGL logiciel sont les réglages du §18.

## 33. La démonstration avec interface, et la vidéo pour José

Une commande pour regarder le tri ; une vidéo ×20 envoyée avec un résumé.

# hôte WSL2 ; le 1 final est la graine (disposition des pièces et des bacs), liste de pièces facultative

docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/src/scripts/run_sort_gui.sh 1

docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/src/scripts/run_sort_gui.sh 1 cube_rouge   # cube rouge seul

scripts/run_sort_gui.sh (racine du dépôt, copié dans le montage) règle l'affichage, lance tri_yolo avec l'interface (yolo:=false panel:=false randomize_panel:=false), attend les contrôleurs, lance sim_sorting_grasp avec pose_source:=ground_truth, affiche une ligne par objet et laisse la fenêtre ouverte ; Ctrl+C arrête tout. Journaux : /workspace/sort_smoke/gui_seed<N>_<heure>/. Un tri complet prend environ 25 minutes avec l'interface.

La vidéo a été capturée avec OBS Studio (capture de fenêtre) et accélérée 20× avec ffmpeg :

ffmpeg -i in.mp4 -vf "setpts=PTS/20" -an out.mp4

Le message envoyé à José avec la vidéo disait : la configuration est celle d'Osama (monde, modèles, randomiseur et cycle de tri inchangés), 4 objets dans 4 bacs avec la physique réelle de la pince ; les écarts de la graine 1 face à ceux d'Osama ; pourquoi la vidéo est accélérée (rendu logiciel, 85 secondes simulées prennent 20 à 25 minutes) ; la seule différence, la source des positions, avec sa justification (A5) et l'écart au protocole d'Osama ; la commande ci-dessus ; et l'étape suivante, la chaîne du §34. Lancer cette commande demande notre conteneur et la branche feature/sort-episodes, non poussée à ce moment.

## 34. L'objectif, et ce qu'il faut enregistrer du premier coup

Un enregistrement, trois VLA possibles : décider de ce qu'on ne peut pas ajouter après.

Tri d'Osama ──► enregistreur rosetta ──► bag ROS 2

├─► jeu LeRobot  (SmolVLA, π0)

└─► jeu RLDS     (OpenVLA)

Un épisode = une prise-dépôt, avec son instruction (« pick up the red cube and place it in the red bin »), 4 par graine. Les 40/40 d'Osama ont utilisé les graines 1 à 10, et une graine fixe toute la disposition : les rejouer donne 40 épisodes qui correspondent un à un à ses 40 tris — même scène, même objet, même ordre (pas des trajectoires identiques : les siennes étaient guidées par YOLO, et la physique de saisie n'est pas parfaitement répétable). L'enregistreur enveloppe son nœud sans le modifier : la même commande avec pose_source:=perception sur sa machine NVIDIA enregistrerait ses propres lancements.

| Modèle | Images en entrée | Action attendue |
| --- | --- | --- |
| OpenVLA | 1 vue extérieure, 224×224 | 7 valeurs : variation de position et de rotation de l'effecteur, pince |
| SmolVLA | jusqu'à 3 vues en général, 512×512 | cibles articulaires (blocs d'actions) |
| π0 | jusqu'à 3 vues en général, 224×224 | cibles articulaires (blocs d'actions) |

Ce dont un modèle a besoin peut être calculé plus tard à partir de ce qui a été enregistré, jamais ajouté : les variations de l'effecteur viennent des articulations par cinématique directe, le redimensionnement se fait à la conversion. Ce qui ne se rattrape pas : le nombre et le choix des vues, la résolution des images, leur cadence. D'où : trois vues (assez pour les trois modèles), résolution native, articulations à pleine cadence. Une mesure de vitesse à 2, 3 et 4 caméras a été proposée puis abandonnée : enregistrer trop peu de vues est l'erreur irréparable ; la lenteur ne coûte que du temps.

## 35. Choisir les trois caméras

Parmi les quatre d'Osama, sans en déplacer aucune : les plus proches des caméras réelles, puis la couverture.

Déplacer des caméras aux poses réelles de l'Arducam et de la SVPRO changerait la configuration d'Osama ; choisir parmi ses quatre les plus proches des poses réelles, non. scripts/compare_camera_poses.py lit ses quatre caméras dans l'URDF (load_cameras(..., camera_layout:=dream50k)) et les deux réelles dans banc_realiste_yolo26.sdf, où Osama a mis leurs poses calibrées :

| Caméra | Élévation | Azimut | vs Arducam | vs SVPRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| front synth_camera | 17,2° | 0° | 82,2°, 1,05 m | 71,3°, 0,73 m |
| right synth_camera_right | 17,2° | +90° | 74,2°, 1,14 m | 35,0°, 0,63 m |
| left synth_camera_left | 17,2° | −90° | 71,9°, 0,95 m | 110,9°, 1,37 m |
| top synth_camera_top | 90,0° | — | 9,5°, 0,18 m | 38,5°, 0,61 m |
| Arducam / SVPRO réelles | 80,5° / 51,5° | −87° / +51° |  |  |

Top correspond à l'Arducam ; right est la plus proche de la SVPRO, de façon seulement approchée (même côté, beaucoup plus basse). La troisième vue a été choisie sur la couverture. scripts/grab_views_on_status.py enregistre les quatre images quand /pickplace/status annonce la saisie (« serrage »), la pièce tenue (« tenu a ») et le lâcher (« doigts ecartes »), puis écrit une planche 4×3 :

|  | cube rouge, graine 1 (x 0,18, y −0,03) | cylindre vert, graine 1 (x 0,19, y +0,21) |
| --- | --- | --- |
| front | cube caché derrière les doigts à la saisie ; bac caché au lâcher | net à la saisie, tenu et au lâcher |
| right | net aux trois instants | visible sous la pince ; lâcher net |
| left | net aux trois instants | minuscule, en partie caché : loin de la caméra |
| top | caché sous le bras aux trois instants | caché sous le bras aux trois instants |

Les deux cycles se contredisaient sur front et left ; scripts/view_size_check.py a donc mesuré les 40 prises des graines 1 à 10 sans simuler : les dispositions sont régénérées avec la propre fonction d'Osama, tri_scene.sample_tri_scene (la graine 1 retrouve au millimètre les positions journalisées), et chaque pièce et chaque bac est projeté dans chaque caméra comme la silhouette exacte de sa boîte :

| Caméra | Pièce : médiane / min | Bac : médiane / min | Bac coupé par le bord de l'image |
| --- | --- | --- | --- |
| front | 1 480 / 958 px | 5 989 / 4 837 px | 21/40 (moins de 75 % visible dans 18/40, jusqu'à 48 %) |
| right | 949 / 530 px | 2 963 / 1 881 px | 0/40 |
| left | 951 / 515 px | 2 710 / 1 783 px | 0/40 |
| top | 663 / 507 px | 3 477 / 3 325 px | 0/40 |

Retenu : top + right + left. Aucune caméra n'est trop loin (plus petite pièce ≈ 23×23 px). Front montre les pièces plus grandes mais perd le bac de destination dans près de la moitié des prises ; left et right se font face, si bien que chaque objet a toujours une vue latérale proche. Top est gardée pour sa correspondance avec l'Arducam et la vue d'ensemble, bien qu'aveugle à la saisie : si le robot réel ne garde que l'Arducam, il le sera aussi — un argument pour une seconde caméra réelle ou une caméra au poignet plus tard. Le masquage par le bras n'est pas modélisé par la mesure de taille.

## 36. Le contrat d'enregistrement

contracts/mycobot_tri_sort.yaml : ce qui entre dans chaque bag, et pourquoi.

| Flux | Topic | Format |
| --- | --- | --- |
| observation.images.top | /synth_camera_top/image | 640×480 natif, QoS reliable |
| observation.images.right | /synth_camera_right/image | 640×480 natif, QoS reliable |
| observation.images.left | /synth_camera_left/image | 640×480 natif, QoS reliable |
| observation.state | /joint_states | 6 articulations du bras + gripper_controller |
| action | /tri_sort/commanded_action | 6 articulations commandées + commande de pince (§38) |

- Résolution native. Rosetta exige que chaque flux d'images déclare sa taille de sortie : chacun porte donc resize: [480, 640], l'identité. SmolVLA travaille en 512×512 ; OpenVLA et π0 sont redimensionnés à la conversion.

- 10 images/s. L'URDF d'Osama rend les caméras à 10 Hz. L'enregistreur écrit les messages bruts ; cadence et alignement ne s'appliquent qu'à la conversion, les articulations restent donc à leur pleine cadence (~100 Hz) dans le bag. Passer les caméras à 30 Hz changerait l'URDF d'Osama, coûterait environ 3× plus de rendu et ~75 Go au lieu de ~25 pour 40 épisodes ; 10 Hz a été gardé (une prise-dépôt ≈ 17–21 s simulées ≈ 170–210 images par caméra).

- QoS reliable sur les images. Le premier épisode enregistré avait 133, 127 et 52 images sur ~172 (caméra right aveugle jusqu'à 1,8 s). Mesuré scène à l'arrêt, sans enregistreur (scripts/count_frames.py) : best_effort 34–65 sur 80 par caméra, reliable 80/80. Gazebo rend toutes les images ; les messages de 0,9 Mo se perdaient au transport. scripts/frame_gaps.py compte images et trous par caméra à partir des horodatages d'un bag.

- Validé par le chargeur de rosetta lui-même avant tout enregistrement :

python3 -c "from rosetta.contract.schema import load_contract;

load_contract('/workspace/src/contracts/mycobot_tri_sort.yaml')"

## 37. Le pilote d'enregistrement : un épisode par prise-dépôt

Envelopper le nœud d'Osama sans le toucher ; découper les épisodes sur ses propres messages d'état.

scripts/record_tri_sort.py s'abonne à /pickplace/status. « ▶ <pièce> : saisie » lance un objectif rosetta RecordEpisode avec l'instruction de la pièce comme prompt ; « <pièce> (essai N) : <verdict> » l'annule et écrit ep_<pièce>_a<N>.json (graine, pièce, bac, instruction, essai, verdict, ok, chemin du bag, messages, secondes simulées). Un épisode va donc de la pose d'observation à l'objet lâché, bras revenu au-dessus du bac. Une prise retentée donne un second épisode ; un échec est gardé mais jamais converti. Le JSON est une métadonnée, jamais une observation (A5). Les instructions reprennent le vocabulaire du jeu de 60 épisodes.

scripts/record_tri_seed.sh <graine> [pièces] exécute une graine : scène, contrôleurs, relais d'action (§38), enregistreur avec record_all:=false et use_sim_time:=true, son cycle de vie par recorder_lifecycle.py (§17), le pilote, puis sim_sorting_grasp. Sortie dans $TRI_HOME/seed_NNN/ (bags/, ep_*.json, stages.log, journaux) ; un dossier existant n'est jamais écrasé. L'arrêt automatique de l'enregistreur est compté en temps réel : sa garde est d'une heure (une prise-dépôt prend 4 à 7 minutes réelles).

docker exec gazebo_to_lerobot bash -c \

'TRI_HOME=/workspace/tri_sort_test /workspace/src/scripts/record_tri_seed.sh 1 cube_rouge'

Deux bugs du pilote, tous deux arrêtés avant de produire quoi que ce soit : un attribut nommé handle entre en collision avec la propriété en lecture seule de tout nœud rclpy (handle cannot be modified after node creation) ; et attendre un futur d'action dans une callback d'abonnement lève Executor is already spinning, corrigé en mettant les lignes d'état en file et en les traitant depuis la boucle principale.

Premier épisode complet : graine 1, cube rouge

Dans son bac à +7/0 mm ; 17,3 secondes simulées ; 172, 172 et 173 images, chaque intervalle à 0,10 s ; 1 729 états articulaires ; un bag de 457 Mo, soit ~18–20 Go pour 40 épisodes.

## 38. L'action : ce que commandent les contrôleurs

Une action égale à l'état apprend à une politique à répéter là où le bras se trouve déjà.

Converti par rosetta, le premier épisode avait action = état sur chaque image : les deux étaient lus sur /joint_states au même instant. Rapiécer un décalage d'un pas dans les fichiers de LeRobot a été écarté comme fragile. Rosetta ne sait pas décoder JointTrajectoryControllerState ; scripts/commanded_action_relay.py republie donc en un seul JointState sur /tri_sort/commanded_action, horodaté par l'en-tête du contrôleur : la consigne interpolée du bras (/mycobot_controller/controller_state, champ reference) et la dernière commande envoyée sur /gripper_position_controller/commands (sa première valeur est la cible de gripper_controller, même articulation et même signe que l'état). Avant la première commande de pince, il publie la pince mesurée : l'action n'est jamais indéfinie au départ. Le nœud d'Osama n'est pas modifié.

Mesuré sur le cube rouge réenregistré (jeu LeRobot, scripts/check_action_lead.py)

| Articulation | moyenne ¦action − état¦ | max | meilleur décalage | erreur à ce décalage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 0,11° | 2,33° | 1 image | 0,02° |
| J2 | 0,42° | 5,04° | 1 image | 0,07° |
| J3 | 0,81° | 9,25° | 1 image | 0,18° |
| J4 | 1,00° | 9,09° | 1 image | 0,22° |
| J5 | 0,50° | 9,84° | 1 image | 0,09° |
| J6 | 0,85° | 9,88° | 1 image | 0,15° |

| t | Commande de pince | Mesuré, ensuite |
| --- | --- | --- |
| 0,0 s | −0,588 | ouverture pour l'approche, atteinte en 0,5 s |
| 4,5 s | −0,823 | se bloque à −0,804 sur le cube : le serrage, visible comme action ≠ état |
| 11,7 s | −0,623 | desserrage partiel au-dessus du bac : le cube tombe |
| 15,7 s | 0,000 | grande ouverture |

L'action précède l'état d'exactement une image (0,1 s), comme une commande doit le faire.

## 39. Conversion vers LeRobot (SmolVLA, π0)

Le convertisseur de rosetta et l'écrivain LeRobot officiel, puis rechargement par LeRobotDataset.

rosetta_port rééchantillonne les bags à travers le même contrat et le même StreamBuffer qu'en direct — entraînement et inférence voient donc des données identiques — et écrit avec LeRobot lui-même. Il demande lerobot et torch, absents du conteneur ; ils vont dans un environnement séparé qui voit toujours ROS (--system-site-packages), sans toucher au Python de ROS :

# dans le conteneur

apt-get install -y python3-venv python3-pip

python3 -m venv --system-site-packages /workspace/venv_lerobot

P=/workspace/venv_lerobot/bin/pip

$P install "torch==2.11.*" "torchvision==0.26.*" --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu

$P install "lerobot[dataset]==0.6.1" --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu

$P install "protobuf>=5.28" "grpcio>=1.73.1" "scipy>=1.14"

| Symptôme | Cause | Correction |
| --- | --- | --- |
| pip install lerobot tourne 21 min sans rien ajouter | lerobot 0.6.1 exige torch < 2.12 ; pip remplaçait le torch CPU 2.14 par la version GPU, plusieurs Go de bibliothèques CUDA | torch CPU 2.11 d'abord, puis lerobot avec l'index CPU |
| 'datasets' is required but not installed | le support des jeux de données est un extra | lerobot[dataset] |
| cannot import name 'runtime_version' from 'google.protobuf' | protobuf d'Ubuntu trop ancien | protobuf>=5.28 dans le venv |
| grpcio>=1.73.1 requis, 1.51.1 installé | grpcio d'Ubuntu | grpcio>=1.73.1 dans le venv |
| numpy.dtype size changed dans scipy | le scipy d'Ubuntu est compilé pour numpy 1.x ; le venv a numpy 2.2 | scipy>=1.14 dans le venv |

source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /workspace/install/setup.bash

/workspace/venv_lerobot/bin/python -m rosetta.robots.ros2.offline.port \

--raw-dir /workspace/tri_sort_test2/seed_001/bags \

--contract /workspace/src/contracts/mycobot_tri_sort.yaml \

--repo-id local/mycobot_tri_sort_test2 --root /workspace/tri_datasets

/workspace/venv_lerobot/bin/python /workspace/src/scripts/check_lerobot_dataset.py \

<racine> <repo_id> <planche.png>

Rechargé par LeRobotDataset (scripts/check_lerobot_dataset.py) : 172 images à 10 fps, un horodatage toutes les 0,100 s ; top, right, left décodées en tenseurs 3×480×640 dans 0..1 ; observation.state et action à 7 valeurs nommées ; l'instruction comme tâche ; vidéo AV1 ; 3 Mo pour l'épisode contre 457 Mo de bag ; le contrat embarqué dans meta/rosetta_contract.yaml. Deux versions de LeRobot coexistent désormais dans le dépôt : lerobot 0.4.4, l'épinglage provisoire du §28 pour les jeux de 60 épisodes (scripts/requirements-lerobot.txt), et lerobot 0.6.1 ici, la version installée et validée avec l'écrivain de rosetta (docker/requirements_lerobot.txt). Le convertisseur de rosetta saute le premier tick : un épisode a une image de moins qu'en RLDS.

## 40. Conversion vers RLDS (OpenVLA)

La chaîne existante ROS2_to_RLDS_Conversion_OpenVLA, adaptée aux trois caméras et à l'action commandée.

# hôte WSL2 : l'image TensorFlow 2.13 / Python 3.9, depuis le Dockerfile du dépôt

cd ~/tomislav/robotics/mycobot_320pi_R6A_tomislav_07_10_2026_ver_2/ROS2_to_RLDS_Conversion_OpenVLA

docker build -t rlds_builder:py39-tf213 -f docker/Dockerfile .     # 2,19 Go

docker run -d --name rlds_builder -v "$PWD:/workspace" rlds_builder:py39-tf213

git clone --depth 1 https://github.com/moojink/rlds_dataset_builder.git   # ignoré par git

extraction/extract_tri_sort.py tourne dans gazebo_to_lerobot (rosbag2 + FK MoveIt, Python système) et écrit un .npy par épisode au verdict OK. La base de temps est l'horodatage de la caméra top ; les vues latérales partagent les mêmes ; articulations et actions commandées sont interpolées sur chaque horodatage, jamais les images. Il réutilise build_moveit et fk_pose d'extract_episodes.py, la FK que le runbook a recoupée à 7 décimales.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| image_top, image_right, image_left | RGB 224×224, redimensionné sans recadrage : un recadrage central de 640×480 coupe le bord du plateau, où sont les bacs dans les vues latérales |
| state (8) | pose de link6 (x, y, z, quaternion) par FK MoveIt + ouverture de pince dans [0, 1], 1 = ouverte |
| action (7) | de la pose mesurée à la pose commandée : dx, dy, dz, Euler xyz petits angles de R_état⁻¹·R_commande, ouverture commandée |
| joint_state, joint_action (7) | articulations mesurées et commandées + pince, brutes : le jeu n'est pas réservé à OpenVLA |
| language_instruction, is_first, is_last, reward | comme dans les jeux OXE ; récompense 1 au dernier pas |

# gazebo_to_lerobot : extraction

python3 /workspace/src/scripts/rlds/extract_tri_sort.py \

--episodes '/workspace/tri_sort/seed_*/ep_*.json' --out /workspace/rlds_tri_sort/data/train

# hôte : les données vers le constructeur, puis construction et vérification dans rlds_builder

docker cp gazebo_to_lerobot:/workspace/rlds_tri_sort/data/train/. \

ROS2_to_RLDS_Conversion_OpenVLA/rlds_dataset_builder/mycobot_tri_sort/data/train/

docker exec rlds_builder bash -c 'cd /workspace/rlds_dataset_builder/mycobot_tri_sort && \

tfds build --data_dir /workspace/rlds_dataset_builder/tfds_out'

docker exec rlds_builder python /workspace/extraction/check_rlds_tri_sort.py \

/workspace/rlds_dataset_builder/tfds_out/mycobot_tri_sort/1.0.0 /workspace/rlds_extraction_out/sheet.png

Le constructeur (overrides/rlds_dataset_builder/mycobot_tri_sort/, copié dans le clone) stocke les images en JPEG. Sur le cube rouge : 173 pas, trois images 224×224, l'instruction, aucun NaN, 4,7 Mo ; actions jusqu'à 35,6 mm et 15,3° par pas de 0,1 s dans les mouvements rapides, ouverture de pince de 0,26 (fermée sur le cube) à 1,00. Non fait : l'enregistrement du jeu dans la configuration OXE d'OpenVLA (configs.py, transforms.py, mixtures.py), qui suppose aussi de choisir la vue unique d'OpenVLA.

## 41. Rejeu : les jeux de données pilotent de nouveau le robot

Remettre la scène, n'envoyer que les actions du jeu, et vérifier que le robot fait la tâche.

Un rejeu prouve que les actions stockées sont complètes, ordonnées, cadencées et suffisantes à elles seules — c'est ce qu'un VLA apprend à imiter. Il est en boucle ouverte, et la physique de saisie n'est pas parfaitement répétable : au-delà de l'image, deux nombres sont mesurés, les articulations rejouées face aux états du jeu, et l'endroit où tombe la pièce (test « dans le bac » d'Osama : |dx|, |dy| < 47 mm, z < 60 mm). Chaque jeu est lu par son propre lecteur : scripts/export_lerobot_episode.py (LeRobotDataset, dans le venv) et extraction/export_rlds_episode.py (tfds, dans rlds_builder) écrivent un petit .npz ; scripts/replay_episode.py le rejoue sur l'horloge simulée, sans sim_sorting_grasp. Pour RLDS, chaque commande articulaire est reconstruite à partir de la pose et du déplacement OpenVLA par cinématique inverse MoveIt KDL, amorcée sur la pose d'observation puis sur la solution précédente ; MoveItPy ne peut pas partager un processus avec un nœud rclpy, l'IK tourne donc d'abord dans un processus enfant.

| Exécution | Pilotée par | Cube rouge | Articulations vs jeu |
| --- | --- | --- | --- |
| Original | sim_sorting_grasp | dans le bac rouge, +7/0 mm | — |
| Rejeu LeRobot | 172 actions commandées | dans le bac rouge, +7/+1 mm | médiane 0,00°, max 0,49° |
| Rejeu RLDS | 173 déplacements OpenVLA → IK | dans le bac rouge, +7/0 mm | médiane 0,00°, max 0,59° |

L'aller-retour par IK rend les articulations commandées à 0,004° près : la représentation OpenVLA ne perd rien. Les quatre commandes de pince reviennent à 0,0 / 4,5 / 11,7 / 15,7 s (RLDS 0,1 s plus tard, son pas initial supplémentaire). Les trois exécutions avec interface, une à la fois, depuis l'hôte WSL2 :

# Docker n'est pas un service sous WSL2 : le démarrer, avec les conteneurs, à chaque nouvelle session

sudo sh -c 'nohup dockerd > /tmp/dockerd.log 2>&1 &'

sleep 5

docker start gazebo_to_lerobot rlds_builder

# 1. original : le tri d'Osama, cube rouge de la graine 1

docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/src/scripts/run_sort_gui.sh 1 cube_rouge

# 2. rejeu du jeu LeRobot

docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/src/scripts/replay_gui.sh lerobot 1 cube_rouge

# 3. rejeu du jeu RLDS (s'exécute sur l'hôte : export tfds, copie, rejeu)

~/tomislav/robotics/mycobot_320pi_R6A_tomislav_07_10_2026_ver_2/Headless_Task-Grounded_Pick-and-Sort-and-Place_in_Gazebo/scripts/replay_rlds_gui_host.sh 1 cube_rouge

La commande 3 équivaut à ces trois-là :

docker exec rlds_builder bash -c 'cd /workspace && python extraction/export_rlds_episode.py \

rlds_dataset_builder/tfds_out/mycobot_tri_sort/1.0.0 1 cube_rouge rlds_extraction_out/rlds_seed1_cube_rouge.npz'

docker cp ~/tomislav/robotics/mycobot_320pi_R6A_tomislav_07_10_2026_ver_2/ROS2_to_RLDS_Conversion_OpenVLA/rlds_extraction_out/rlds_seed1_cube_rouge.npz \

gazebo_to_lerobot:/workspace/replay/

docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/src/scripts/replay_gui.sh rlds 1 cube_rouge

Un « Cannot connect to the Docker daemon » sur n'importe quelle commande, et un « no such directory » trompeur de docker cp, signifient que Docker ne tourne pas : WSL2 l'a arrêté (redémarrage de Windows, wsl --shutdown, ou WSL fermé faute de terminal ouvert). Les conteneurs gardent leur contenu d'un arrêt à un redémarrage. replay_gui.sh affiche « at the episode start pose -- replaying » au début de l'action, puis un cadre de résultat ; HEADLESS=1 le lance sans fenêtre.

## 42. Le lot de 40 épisodes : graines 1 à 10 d'Osama

Enregistrer chaque prise-dépôt de la campagne d'Osama, sans surveillance, avec reprise.

docker exec -d gazebo_to_lerobot /workspace/src/scripts/record_tri_batch.sh 1 10

# le suivre (Ctrl+C arrête le suivi, pas le lot)

docker exec gazebo_to_lerobot tail -f /workspace/tri_sort/batch.log

scripts/record_tri_batch.sh <première> <dernière> lance record_tri_seed.sh par graine avec un chien de garde de 75 minutes, démonte le simulateur entre graines (processus, segments Fast DDS orphelins), journalise une ligne par graine à l'heure de Paris avec le verdict de chaque pièce, et reprend : une graine marquée COMPLETE est sautée, une graine interrompue est déplacée en seed_NNN.incomplete_<heure> et refaite. Chaque graine s'est terminée avec le code 143 bien que complète : record_tri_seed.sh exécutait trap 'kill 0' EXIT, qui signale tout son groupe de processus, shell appelant compris. Le test de fin lit désormais la ligne « done: » de la graine elle-même (les marqueurs des graines finies ont été écrits à la main, un script bash en cours d'exécution ne devant pas être modifié), et les scripts n'arrêtent plus que les processus qu'ils ont lancés puis tout processus de simulation, d'enregistrement ou de relais resté dans le conteneur (tri_cleanup.sh). Le test depuis un clone du §43 a trouvé les deux moitiés : kill 0 coupant une commande enchaînée, puis, une fois remplacé par l'arrêt des seules tâches du script, les sous-processus propres à Gazebo survivant, si bien que la scène suivante démarrait à côté de l'ancienne. Avant le lot : veille Windows coupée (powercfg /change standby-timeout-ac 0, hibernate-timeout-ac 0), un terminal WSL2 laissé ouvert, sur secteur. WSL2 a redémarré une fois seul dans la journée (14:54), ce qui a arrêté Docker.

Résultat : 40/40 prises-dépôts dans leur bac, chacune au premier essai (premier passage 2026-10-10 15:15–18:21 : 39/40 ; graine 10 relancée 19:09–19:27 : 4/4)

| Graine | rouge | jaune | vert | bleu | Durée réelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +7/+0 | +11/-6 | +6/+3 | -1/+0 | 19 min |
| 2 | -1/+0 | +17/+3 | +7/-2 | +15/+1 | 20 min |
| 3 | +5/-3 | -1/-1 | +14/+5 | +7/+1 | 18 min |
| 4 | -1/+0 | +12/-5 | +7/+0 | +14/+6 | 18 min |
| 5 | +6/-1 | -2/+1 | +6/-4 | +7/+1 | 19 min |
| 6 | +6/+0 | +5/-3 | +1/+0 | +7/-1 | 18 min |
| 7 | +5/-2 | +6/-1 | +1/+0 | +14/+6 | 19 min |
| 8 | +9/-3 | +12/-4 | +6/+3 | -1/+0 | 19 min |
| 9 | +13/-6 | +5/+2 | +0/+0 | +15/+0 | 19 min |
| 10 | +8/-1 | +6/+0 | -1/+0 | -5/-3 | 18 min |

Écarts au centre du bac en mm (dx/dy). Médiane 6,7 mm, maximum 17,3 (le bac s'ouvre à ±47 mm). Campagne d'Osama sur les mêmes graines : 40/40, médiane 7 mm, max 17 mm. Par graine 18–20 (médiane 19) minutes ; par épisode 161–208 (médiane 174) images par caméra, 16,1–20,9 secondes simulées ; bags 19,6 Go dans le conteneur.

Premier passage : un échec, graine 10, cube bleu ; la graine a été relancée. sim_sorting_grasp n'a trouvé aucune orientation de poignet servant ses trois hauteurs de saisie, en (0,189, +0,216), à 287 mm de l'axe du robot : au-delà de la portée de l'outil vertical. La graine 10 avait tiré le cube en (0,190, +0,201), à 277 mm ; il s'était déplacé de 15 mm pendant les trois prises précédentes de la graine (le pavé jaune, saisi juste avant, était à 73 mm ; l'enregistrement ne montre pas quel geste l'a poussé). L'échec survient à la planification, avant tout mouvement ; son épisode est enregistré avec ce verdict et exclu de la conversion. Le lancement de la graine 10 par Osama ne l'avait pas dérangé : la physique de contact n'est pas déterministe. Le premier lancement a été mis de côté (seed_010.first_run, jamais converti) et la graine 10 réenregistrée avec record_tri_batch.sh 10 10 : 4/4, le cube bleu poussé de 5 mm seulement cette fois (saisi en 0,189, +0,206) et lâché à −5/−3 mm. Le tableau montre la relance.

Conversion des 40 épisodes OK (le premier lancement raté de la graine 10 est mis de côté sous seed_010.first_run et jamais converti) : scripts/convert_tri_sort.sh rassemble leurs bags par liens physiques (cp -al, car rosetta_port trouve les bags avec un rglob qui ne suit pas les liens symboliques), les convertit avec rosetta_port et extrait les .npy RLDS ; scripts/build_rlds_tri_sort_host.sh construit le jeu TFDS dans rlds_builder. LeRobot local/mycobot_tri_sort : 40 épisodes, 7 049 images, 116 Mo, rechargé par LeRobotDataset : trois caméras 480×640, 161–208 images par épisode, un horodatage toutes les 0,1 s, action ≠ état, 10 épisodes par instruction. RLDS mycobot_tri_sort 1.0.0 : 40 épisodes, 7 056 pas, 190 Mo, rechargé par tfds, aucun NaN, les mêmes 4 × 10 instructions. L'extraction s'est d'abord arrêtée sur un épisode dont les trois caméras ne partageaient pas leur dernier tick ; elle garde désormais les horodatages communs aux trois et signale l'image de bord écartée. Les 7 images d'écart entre les deux formats sont le premier tick sauté par rosetta.

## 43. Reproduire depuis un clone, sur une machine Linux nue

Tout ce qui précède, reconstruit à partir du seul dépôt : git et Docker sont les seuls prérequis.

Jusqu'ici, le conteneur compilait un autre checkout du disque de l'auteur, dans lequel paquets, scripts et contrats avaient été copiés à la main (§31), et l'environnement LeRobot avait été installé à la main (§39). Rien de cela ne vient avec un clone. Headless_Task-Grounded_Pick-and-Sort-and-Place_in_Gazebo/docker/ le reconstruit désormais :

| Fichier | Rôle |
| --- | --- |
| docker/Dockerfile | tri_sort:jazzy-harmonic, sur l'image de Gazebo_to_LeRobot_Pipeline : ros-jazzy-moveit-py, python3-venv, python3-vcstool, et /workspace/venv_lerobot construit depuis requirements_lerobot.txt |
| docker/requirements_lerobot.txt | les 57 paquets exacts de l'environnement qui a converti et rechargé les jeux (pip freeze --local) : lerobot 0.6.1, torch CPU 2.11, numpy 2.2.6, protobuf, grpcio, scipy |
| docker/rosetta.repos | les cinq paquets rosetta figés sur les commits complets utilisés (le fichier du pipeline suit main, qui bouge) |
| docker/setup_workspace.sh [ws] | construit les trois images (gazebo_to_lerobot, tri_sort, rlds_builder), clone rosetta à ses commits, copie les paquets, la cadence contrôleur de 100 Hz, sorting_table.sdf, chaque script et contrat dans ws/src (par défaut ~/tri_sort_ws) |
| docker/run_container.sh [ws] | lance gazebo_to_lerobot (--shm-size=2g ; WSLg ou X11 classique détecté, affichage transmis par TRI_DISPLAY) et rlds_builder, puis rosdep et colcon build à l'intérieur |

git clone https://github.com/ABMI-software/mycobot_320pi_R6A.git && cd mycobot_320pi_R6A

Headless_Task-Grounded_Pick-and-Sort-and-Place_in_Gazebo/docker/setup_workspace.sh      # images + ~/tri_sort_ws/src

Headless_Task-Grounded_Pick-and-Sort-and-Place_in_Gazebo/docker/run_container.sh        # conteneurs + colcon build

# puis les commandes des §37–42 inchangées, par exemple

docker exec -d gazebo_to_lerobot /workspace/src/scripts/record_tri_batch.sh 1 10

docker exec gazebo_to_lerobot /workspace/src/scripts/convert_tri_sort.sh

Headless_Task-Grounded_Pick-and-Sort-and-Place_in_Gazebo/scripts/build_rlds_tri_sort_host.sh

docker exec -it gazebo_to_lerobot /workspace/src/scripts/replay_gui.sh lerobot 3 cylindre_vert

Pour le permettre, quatre choses ont changé dans les scripts : ils nettoient avec tri_cleanup.sh (§42) ; les scripts hôte trouvent le dépôt à partir de leur propre emplacement au lieu du chemin de l'auteur, et prennent CONTAINER / RLDS_CONTAINER ; l'affichage est TRI_DISPLAY (:0 sous WSLg, le DISPLAY de l'hôte sous Linux) ; et les deux rejeux prennent <graine> <pièce> pour n'importe lequel des 40 épisodes. Le jeu LeRobot ne garde aucun nom de source : convert_tri_sort.sh écrit meta/tri_sort_sources.json (épisode → graine, pièce, dans l'ordre où rosetta_port traite les bags) ; celui de RLDS se cherche par episode_metadata.file_path. Les jeux eux-mêmes (bags 19,6 Go) ne sont pas dans le dépôt : le lot les régénère, environ 6 heures.

Testé depuis zéro le 10/10/2026, sur le même portable mais sans rien réutiliser : un nouvel espace de travail, un nouveau conteneur (CONTAINER=tri_sort_fresh), l'image tri_sort construite par le script (35 min, surtout des téléchargements ; l'image de base venait du cache de Docker). colcon build : 9 paquets. Puis, avec les seules commandes documentées : cube rouge de la graine 1 enregistré (dans son bac, −1/0 mm), converti (LeRobot + RLDS, table des sources écrite) et rejoué depuis le jeu LeRobot (dans son bac, +6/0 mm, articulations à 0,53° près), sans aucun processus restant après l'un ou l'autre script. Le test a trouvé trois défauts, tous corrigés avant ce commit : colcon compilait des projets CMake dans /workspace/venv_lerobot (désormais --base-paths src et un COLCON_IGNORE) ; kill 0 coupait les commandes enchaînées après un script ; et le nettoyage qui le remplace s'arrêtait à sa première ligne sous set -e, laissant une simulation tourner, si bien que le rejeu suivant tournait à côté et mesurait le cube hors de son bac.

# Référence de l'addendum du 10/10/2026 : bugs corrigés, fichiers, exécution, limites

Bugs et constats, 9 et 10 octobre 2026

| Symptôme | Cause | Correction |
| --- | --- | --- |
| Les quatre objets « absents de la scène » | pose_source:=gazebo utilise les noms anglais du monde sim_grasp ; tri_yolo ne trie que depuis YOLO | pose_source:=ground_truth, §32 |
| No module named 'diff_ik' dans le conteneur | le montage n'a pas de racine de dépôt | copier diff_ik.py et mycobot_fk.py aux mêmes chemins relatifs, §31 |
| 26–69 % d'images manquantes, caméra right aveugle 1,8 s | le transport best_effort perd les images de 0,9 Mo | QoS reliable dans le contrat, §36 |
| Flux d'images refusé par rosetta | une image doit déclarer sa taille de sortie | resize: [480, 640], l'identité, §36 |
| handle cannot be modified after node creation | handle est une propriété de tout nœud rclpy | renommé goal_handle, §37 |
| Executor is already spinning | attente d'un futur dans une callback | file, traitement depuis la boucle principale, §37 |
| action = état sur chaque image | les deux lus sur /joint_states | relais d'action commandée, §38 |
| pip install lerobot bloqué | plage de versions de torch, version CUDA tirée | torch CPU 2.11 d'abord, §39 |
| erreurs protobuf / grpcio / scipy | paquets d'Ubuntu trop anciens pour numpy 2 | versions récentes dans le venv, §39 |
| Le recadrage central RLDS coupe les bacs | recadrer 640×480 en 224 retire les bords du plateau | redimensionner sans recadrer, §40 |
| MoveItPy et rclpy dans un même processus | incompatibilité connue | IK dans un processus enfant, §41 |
| Graines terminées en rc=143, COMPLETE non écrit ; une commande enchaînée après un script ne s'exécute jamais | trap kill 0 signale tout le groupe de processus, appelant compris | fin = ligne « done: » ; tri_cleanup.sh au lieu de kill 0, §42–43 |
| Un rejeu mesure le cube hors du bac alors que les articulations suivent le jeu | les sous-processus de Gazebo survivent aux tâches du script : une seconde scène tourne à côté de la première | tri_cleanup.sh arrête tout processus de simulation ; une simulation par conteneur, §43 |
| « Cannot connect to the Docker daemon » | WSL2 a redémarré | démarrer dockerd et les conteneurs, §41 |
| L'extraction RLDS s'arrête : « side frames without a top frame » | un enregistrement a coupé le tick de bord d'une caméra | garder les horodatages communs aux trois caméras, §42 |
| Total du lot « 43 OK » pour 40 épisodes | le comptage incluait aussi seed_010.first_run mis de côté | ne compter que les dossiers seed_NNN, §42 |

Fichiers nouveaux et modifiés

| Chemin | Rôle |
| --- | --- |
| mycobot_gateway/.../sim_sorting_grasp.py | pose_source:=ground_truth, TRI_SCENE_TOPICS, §32 |
| tests/test_gt_isolation.py | commentaire : pourquoi sim_sorting_grasp.py peut lire la vérité terrain |
| scripts/run_sort_gui.sh | tri avec interface, liste de pièces facultative, §33 |
| Headless_Task-Grounded_Pick-and-Sort-and-Place_in_Gazebo/contracts/mycobot_tri_sort.yaml | le contrat d'enregistrement, §36 |
| .../scripts/compare_camera_poses.py, grab_views_on_status.py, view_size_check.py | choix des caméras, §35 |
| .../scripts/count_frames.py, frame_gaps.py | diagnostic des pertes d'images, §36 |
| .../scripts/record_tri_sort.py, record_tri_seed.sh, record_tri_batch.sh | enregistrement, §37, §42 |
| .../scripts/convert_tri_sort.sh, build_rlds_tri_sort_host.sh, summarise_tri_batch.py | conversion du lot (LeRobot, RLDS) et bilan, §42 |
| .../docker/Dockerfile, requirements_lerobot.txt, rosetta.repos, setup_workspace.sh, run_container.sh; scripts/tri_cleanup.sh | reproduction depuis un clone, §43 |
| .../scripts/commanded_action_relay.py | l'action, §38 |
| .../scripts/check_lerobot_dataset.py, check_action_lead.py | vérifications LeRobot, §38–39 |
| .../scripts/export_lerobot_episode.py, replay_episode.py, replay_gui.sh, replay_rlds_gui_host.sh | rejeu, §41 |
| ROS2_to_RLDS_Conversion_OpenVLA/extraction/extract_tri_sort.py, check_rlds_tri_sort.py, export_rlds_episode.py | RLDS, §40–41 |
| ROS2_to_RLDS_Conversion_OpenVLA/overrides/rlds_dataset_builder/mycobot_tri_sort/ | le constructeur TFDS, §40 |

.../ est Headless_Task-Grounded_Pick-and-Sort-and-Place_in_Gazebo. Le conteneur exécute les copies placées dans le montage : ~/tomislav/robotics/mycobot_320pi_R6A_tomislav_02_10_2026/Gazebo_to_LeRobot_Pipeline/src/scripts/ (/workspace/src/scripts), scripts/rlds/ et contracts/.

Exécution manuelle, de bout en bout

# 0. hôte WSL2, à chaque nouvelle session

sudo sh -c 'nohup dockerd > /tmp/dockerd.log 2>&1 &'; sleep 5

docker start gazebo_to_lerobot rlds_builder

# 1. une graine, ou le lot

docker exec gazebo_to_lerobot bash -c 'TRI_HOME=/workspace/tri_sort /workspace/src/scripts/record_tri_seed.sh 1'

docker exec -d gazebo_to_lerobot /workspace/src/scripts/record_tri_batch.sh 1 10

# 2. jeu LeRobot (épisodes OK seulement : lier d'abord leurs dossiers de bag dans un même répertoire)

docker exec gazebo_to_lerobot bash -c 'source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /workspace/install/setup.bash && \

/workspace/venv_lerobot/bin/python -m rosetta.robots.ros2.offline.port --raw-dir <dossiers de bags> \

--contract /workspace/src/contracts/mycobot_tri_sort.yaml --repo-id local/mycobot_tri_sort --root /workspace/tri_datasets'

# 3. jeu RLDS : extract_tri_sort.py, docker cp, tfds build (§40)

# 4. vérifier : check_lerobot_dataset.py, check_rlds_tri_sort.py ; rejeu (§41)

Après un wsl --shutdown, la session Claude Code de ce travail se retrouve avec ls -t ~/.claude/projects/*/*.jsonl | head -5, et son répertoire avec grep -o '"cwd":"[^"]*"' <fichier> | tail -1 ; on y relance claude --continue.

Ce que cela ne prouve pas

- Pas les trajectoires exactes d'Osama. Mêmes scènes, objets et ordre ; positions de Gazebo au lieu de YOLO (quelques mm d'écart), et la physique de saisie n'est pas parfaitement répétable.

- Aucun exemple de rattrapage. Chaque saisie réussit du premier coup ; une politique entraînée n'aura jamais vu une prise ratée corrigée.

- Les caméras n'approchent le banc réel qu'en partie. Top est à 9,5° de l'Arducam ; right à 35° de la SVPRO ; top est aveugle à la saisie. Pas de caméra au poignet.

- Images à 10 Hz. Une équipe exigeant une vraie vidéo à 30 Hz devrait réenregistrer.

- Non enregistré dans la configuration OXE d'OpenVLA, et aucun modèle n'a été entraîné sur ces données.

- Non poussé. feature/sort-episodes et le conteneur n'existent que sur ce portable.

- Le contact physique dans Gazebo n'est pas déterministe (CLAUDE.md, mesuré sur sim_grasp) : dans ce lot, un cube poussé de 15 mm par des prises précédentes s'est retrouvé hors de portée (graine 10, premier lancement), alors que le lancement d'Osama et notre relance de la même graine ne l'ont pas poussé aussi loin. Un lot doit vérifier chaque verdict et relancer, pas supposer.

# Addendum du 30/10/2026 : entraîner SmolVLA sur le tri, l’évaluer, et rendre chaque évaluation recalculable

Tout ce qui suit s’est déroulé entre le 11/10/2026, premier dépôt de la PR #25 (feature/sort-episodes → main de ABMI-software/mycobot_320pi_R6A), et le 30/10/2026, sur le même portable Windows sous WSL2 et dans le même conteneur gazebo_to_lerobot, plus les GPU T4 gratuits de Kaggle pour l’entraînement. L’addendum suit le plan de l’annexe E de la spécification (FOUR_OBJECT_SORTING_SPECIFICATION_FR.docx, E.1 à E.9), étape par étape : ce qui a été fait, les commandes exactes pour le refaire à la main, ce qui a été mesuré et comment on l’a jugé, et chaque bug rencontré. La dernière section, Ce qui n’est pas encore fait, est la même liste que E.9 de la spécification, point par point, avec la commande et le critère d’achèvement de chacun. Heures de Paris (journaux Kaggle et horloge du conteneur en UTC). Dans le conteneur, S=/workspace/src/scripts partout.

## 44. Point de départ, 11/10/2026 : la PR #25 et les deux premiers entraînements

Ce que contenait la PR, et ce qu’ont montré les deux premiers entraînements SmolVLA avant toute autre planification.

La PR #25 portait le travail de l’addendum du 10/10 (§29–43) : le tri à quatre objets d’Osama enregistré par rosetta, un épisode par prise-dépôt, converti en LeRobot (local/mycobot_tri_sort, 40 épisodes, 7 049 images) et en RLDS, plus l’installation Docker qui reconstruit tout depuis un clone. L’objectif suivant était celui demandé par José : entraîner une politique vision-langage-action sur ces épisodes et la mesurer dans la même scène Gazebo, au format de l’article ROS2SmolVLA (arXiv 2608.23320).

Deux entraînements ont tourné sur Kaggle avant la perte de la machine (§45). Leurs carnets sont versionnés sans modification dans training/smolvla_kaggle/ :

| Entraînement | Données | Entraîné | Lot × pas | Carnet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/10 | 40 épisodes, graines 1–10, départ fixe en pose d’observation | expert d’action seul, encodeur vision gelé | 32 × 20 000 | smolvla_tri_sort_1310_frozen_20k.ipynb |
| 36k, 14–15/10 | 160 épisodes (graines 1–10 et 21–50, départs aléatoires) | encodeur vision, connecteur et expert, 198,1 M paramètres | 4 × 36 000 | smolvla_tri_sort_1415_unfrozen_36k.ipynb |

Le modèle du 13/10 triait ses propres graines d’entraînement dans Gazebo (en distribution : saisie 28/40, dépose 28/40, toute pièce saisie déposée) mais 0 pièce sur 40 sur les graines nouvelles 11 à 20 : il fermait la pince à 11–40 cm de la pièce, sur des emplacements où se trouvaient des pièces dans les graines d’entraînement. Ce seul chiffre a fixé la direction de tout ce qui suit : savoir si la politique se sert de ses caméras, et lui donner des données qu’elle ne peut pas mémoriser.

## 45. Reconstruire après la perte de la machine, 16/10/2026

L’instance Ubuntu de WSL2 a été perdue vers le 15/10 : ce qui a été perdu, ce qui a été récupéré, et comment l’évaluation a été revalidée.

Perdu : sept commits SmolVLA jamais poussés (pilote Kaggle, évaluation Gazebo, départs aléatoires, outils de trace) et les enregistrements des graines 21 à 50. Récupéré : l’archive des graines 1 à 10 sur le disque externe (20 Go, copiée et vérifiée octet par octet), les deux entraînements Kaggle avec leurs points de contrôle (13/10 ; 36k de 8k à 36k), leurs carnets et le jeu de 160 épisodes (zip sha256 0738a842…5c65). Leçon appliquée depuis : pousser feature/sort-episodes après chaque étape vérifiée et en fin de journée.

1. Restaurer l’archive et reconvertir les graines 1 à 10. Réussi si : 40 épisodes, 7 049 images, et les 200 statistiques de normalisation égales à celles du point de contrôle du 13/10 (même contrôle sur le jeu de 160 épisodes : 28 359 images, statistiques égales à celles du 36k).

2. Figer les compléments SmolVLA dans l’image Docker aux versions du carnet d’entraînement Kaggle (pip freeze du carnet ; commit 71aa026a).

3. Réécrire l’évaluation et la valider deux fois : le contrôle en boucle ouverte (open_loop_check.py, §47) doit placer la fermeture de pince du modèle du 13/10 à ~10 mm près de celle enregistrée (mesuré 0,7–9,8 mm), puis la graine 1 doit être triée 4/4 dans Gazebo (fait, commit 117ed0a1) et la graine 11 doit reproduire le 0/4 d’avant la perte (fait, 17/10).

4. Recalibrer les poses de départ aléatoires sur les 120 départs enregistrés des graines 21 à 50, l’échantillonneur d’origine étant perdu (config/random_start_poses_s021_050.csv ; aucune articulation ne diffère significativement, KS p 0,18–0,99 ; un peu plus étroit aux extrêmes, voir RUNNING.md).

# hôte WSL2, au début de chaque session (Docker Desktop lancé sous Windows)

docker start gazebo_to_lerobot rlds_builder

docker update --cpus 4 --memory 8g --memory-swap 8g gazebo_to_lerobot   # la règle CPU (E-A2)

# une évaluation Gazebo d’une graine (conteneur)

docker exec gazebo_to_lerobot bash -c 'OMP_NUM_THREADS=4 HF_HUB_OFFLINE=1 \

/workspace/src/scripts/eval_tri_seed.sh /workspace/checkpoints/run_1310_frozen_20k/020000 1 /workspace/eval/manual/s001'

docker exec gazebo_to_lerobot /workspace/venv_lerobot/bin/python /workspace/src/scripts/summarise_eval.py /workspace/eval

## 46. Plus de données avec départs aléatoires : graines 51 à 100, 16–17/10/2026

Chaque pièce part d’une pose aléatoire du bras, si bien que les articulations seules ne disent plus où va la trajectoire.

RANDOM_START=1 fait déplacer le bras par le trieur scripté, après la lecture des positions en pose d’observation, vers une pose tirée par random_start.py avec default_rng(<graine>) de numpy ; chaque tirage est consigné dans seed_NNN/start_poses.jsonl avec le plus grand déplacement de pièce pendant le mouvement. La graine 51 a été enregistrée d’abord pour essai (4/4, aucune pièce déplacée), puis le lot :

docker exec gazebo_to_lerobot bash -c 'RANDOM_START=1 /workspace/src/scripts/record_tri_seed.sh 51'

docker exec -d gazebo_to_lerobot bash -c 'RANDOM_START=1 /workspace/src/scripts/record_tri_batch.sh 52 100'

docker exec gazebo_to_lerobot tail -f /workspace/tri_sort/batch.log

Résultat (16/10 19:48 → 17/10 12:32) : 196/196 épisodes, chacun au premier essai, chaque pose de départ atteinte du premier coup, 0,0 mm de déplacement des pièces pendant les mouvements vers le départ, 19–23 min par graine, 91 Go de bags. Avec les graines 1 à 10 et 51 : 240 épisodes, écart médian au centre du bac 7,1 mm (max 21,5). Les graines 91 à 100 sont réservées définitivement et converties à part en local/mycobot_tri_sort_heldout_s091_100 : le contrôle en boucle ouverte de chaque point de contrôle tourne dessus (§47). convert_tri_sort.sh ignore les graines réservées et affiche chacune de celles qu’il laisse de côté.

## 47. Le Run A et le contrôle en boucle ouverte, 17–18/10/2026

La recette du 13/10 sur quatre fois plus de données, mesurée sans simulateur sur les graines réservées.

Le Run A ne change que les données par rapport au 13/10 : 160 épisodes, encodeur gelé, lot 32, 20 000 pas, sauvegarde tous les 500 pas, poids gardés tous les 5 000, arrêt à 10,5 h. Comment lancer à la main n’importe quel entraînement Kaggle (c’est le propriétaire qui les lance ; rien ne tourne sur Kaggle sans son accord) :

1. Téléverser le zip du jeu comme jeu de données Kaggle privé (ici mycobot-tri-sort-160).

2. Sur Kaggle, Create → Notebook → File → Import Notebook, choisir le carnet dans training/smolvla_kaggle/ (ici smolvla_tri_sort_runA_frozen_20k.ipynb).

3. Réglages : Accelerator GPU T4 x2, Internet On, Add Input le jeu de données (et rien d’autre).

4. Save Version → Save & Run All (Commit). Vérifier dans le journal : DATASET PASS, le nombre d’épisodes et d’images, puis step:50 avec epch ≈ 0,06 et un grdn fini dès le pas 100.

5. Quand la session 1 s’arrête à sa limite de temps, lancer la session 2 de la même façon avec la sortie de la session 1 en seconde entrée ; le journal doit dire resuming from step N, pas fresh run.

6. Télécharger la sortie (onglet Output, ou kaggle kernels output <utilisateur>/<carnet> -p <dossier>), vérifier le CRC du zip et la sha256 de chaque point de contrôle dans le conteneur.

Run A : session 1 jusqu’au pas 13 000 (17/10 17:56), session 2 depuis 13 000, fin le 18/10 à 10:15, perte finale 0,034, 12,5 Go de mémoire GPU. Les « Traceback » du journal Kaggle sont TorchCodec qui ne se charge pas (libnppicc.so.13) ; LeRobot retombe sur pyav, ils sont donc sans effet.

Contrôle en boucle ouverte (open_loop_check.py) : les images enregistrées des graines réservées 91 à 100 (trois images, état, consigne) passent dans un point de contrôle ; chaque segment prédit de 50 actions est comparé aux actions enregistrées sur les mêmes pas. 120 segments (départs aux images 0, 60, 120) sur 40 épisodes. Comparaisons appariées avec intervalles à 95 % par 2 000 rééchantillonnages d’épisodes entiers :

D=/workspace/tri_datasets/local/mycobot_tri_sort_heldout_s091_100

$PY $S/open_loop_check.py /workspace/checkpoints/run_A_frozen_20k/020000 $D --per-piece 10 --out runA_020000.json

$PY $S/open_loop_compare.py run_1415_unfrozen_36k_036000.json runA_005000.json runA_020000.json   # référence d’abord

# PY="/workspace/venv_lerobot/bin/python -W ignore", dans le conteneur

| Point de contrôle | bout de pince | articulations | pince | point de saisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/10 | 100,2 mm | 17,06° | 0,071 | 90,8 mm |
| 36k au pas 36k | 65,0 mm | 10,13° | 0,018 | 108,2 mm |
| Run A 5k | 64,8 mm | 10,06° | 0,022 | 85,1 mm |
| Run A 10k | 56,0 mm | 9,32° | 0,018 | 61,6 mm |
| Run A 15k | 50,2 mm | 8,03° | 0,016 | 66,5 mm |
| Run A 20k | 53,4 mm | 8,75° | 0,013 | 66,6 mm |

Le Run A progresse de 5k à 15k (bout −14,5 mm [−23,1 ; −1,3]) et plafonne à partir de 10–15k sur la position ; seule la pince progresse encore. Fermetures à moins de 20 mm de la fermeture enregistrée : 1 à 2 sur 22–24 à chaque point, pour des pièces de 25–30 mm. Dans Gazebo, Run A 15k sur la graine nouvelle 11 : 0/4 (trois fermetures sur des emplacements d’entraînement mémorisés ; le cube bleu saisi, non déposé — la première saisie sur une graine nouvelle).

## 48. L’encodeur sait-il où sont les pièces ? La sonde, 18–19/10/2026

Une sonde linéaire sur les caractéristiques d’image gelées, avec sa règle écrite avant l’exécution.

Toute mesure qui décide a sa règle, son seuil et ses données commités dans config/probe_protocol.yaml avant son exécution (E-A6). La sonde rend 799 dispositions nouvelles (graines 5001 à 5800 ; 5515 impossible à échantillonner), passe l’image de chaque caméra dans un encodeur exactement comme la politique (son préprocesseur, redimensionnement avec marges à 512×512, modèle vision et connecteur), et ajuste une régression ridge de la sortie du connecteur vers les x, y des quatre pièces (5 plis par disposition) :

docker exec -d gazebo_to_lerobot bash /workspace/src/scripts/probe_render.sh 5001 5800 /workspace/probe/render

$PY $S/probe_features.py /workspace/probe/render /workspace/probe/features/smolvla_base.npz --encoder smolvla_base --batch 2

$PY $S/probe_features.py /workspace/probe/render /workspace/probe/features/36k_036000.npz --encoder /workspace/checkpoints/run_1415_unfrozen_36k/036000 --batch 2

$PY $S/probe_fit.py /workspace/probe/render /workspace/probe/features /workspace/probe/probe_result.json

| Erreur médiane / p90 (mm) | haut | gauche | droite |
| --- | --- | --- | --- |
| plancher : position moyenne | 106 / 189 | 106 / 189 | 106 / 189 |
| plancher : pixels bruts 32×24 | 48 / 120 | 43 / 112 | 44 / 120 |
| smolvla_base (= 13/10 = Run A, gelé) | 32 / 79 | 39 / 86 | 39 / 83 |
| 36k au pas 36k (encodeur entraîné) | 80 / 179 | 80 / 177 | 74 / 174 |
| plafond : position vraie dans l’image | 1,4 / 3,4 | 1,6 / 4,1 | 1,6 / 4,2 |

- Selon sa propre règle de validité (battre les pixels bruts de 20 % sur au moins 2 caméras), la sonde était invalide pour smolvla_base (34 % / 9 % / 12 %) : aucun verdict « encodeur endommagé » n’a été prononcé ; à titre descriptif, les encodeurs 36k localisent environ deux fois moins bien que la base.

- Les caractéristiques gelées ne localisent pas sous 25 mm (32–39 mm médian) avec 640 dispositions d’apprentissage ; la politique en a vu 40. La règle fixée le 18/10 ne réservait une course à ~320 épisodes qu’à des caractéristiques nettement sous 25 mm : pas de telle course.

- Test de recadrage (critère figé dans 67a3d4ac) : images recadrées sur le plateau, 28,5 / 30,5 / 30,0 mm ; échoue au seuil de 20 mm. Sonde par couche (règle layer_probe, 3640c357) : les couches du milieu localisent ~6 mm mieux que la dernière (couche 6 : 25,1 / 32,7 / 32,9 mm), pas assez pour la règle. Verdict : entraîner l’encodeur entier (Run C).

- L’option 2, donner à la politique les positions YOLO dans son état, a été écartée le 18/10 : la politique doit localiser à partir de ses images (E-A5).

## 49. La politique se sert-elle de ses images ? Le test d’échange d’images, 19/10/2026

Donner à chaque épisode réservé les images d’une autre disposition et voir où va la saisie.

open_loop_check.py --swap-images : chaque épisode réservé reçoit les images de la même pièce sur la graine suivante, avec son propre état et sa consigne. Une politique qui se sert de ses images déplace sa saisie vers celle du donneur.

$PY $S/open_loop_check.py <point de contrôle> $D --per-piece 10 --swap-images --out <nom>_swap.json

$PY $S/open_loop_check.py <point de contrôle> $D --per-piece 10 --out <nom>_own.json

$PY $S/open_loop_compare.py <nom>_own.json <nom>_swap.json

|  | bout, échangé − propre | décalage du point de saisie | fermetures plus près du donneur, propre → échangé |
| --- | --- | --- | --- |
| Run A 15k (encodeur gelé) | +16,7 mm [+5,0 ; +31,0] | +81,6 mm [+32,8 ; +122,3] | 35 % → 81 % |
| 36k au pas 36k (encodeur entraîné) | −1,7 mm [−6,1 ; +7,2] | +2,3 mm [−27,5 ; +12,2] | 64 % → 70 % |

Le Run A se sert de ses images pour décider où aller ; le modèle 36k les ignore. D’où la porte du Run C (run_c_gate) : un point de contrôle du Run C ne va dans Gazebo que si son encodeur localise mieux que smolvla_base (de plus de 5 mm et de 20 %, intervalle excluant 0, sur au moins 2 caméras sur 3 : au plus 25,6 / 31,0 / 30,9 mm) et si le test d’échange déplace encore la saisie (borne basse des deux intervalles au-dessus de 0).

## 50. Des données que la politique ne peut pas mémoriser : le lot B, graines 1001 à 1401, 18–24/10/2026

Un épisode par disposition, avec 0 à 3 des autres pièces déjà dans leur bac.

PREPLACE=1 n’enregistre que la cible PIECES[graine % 4] après que preplace_pieces.py a posé 0 à 3 des autres pièces dans leur bac (tirées avec default_rng([graine, 1]), jamais la cible) ; le bras part du tirage 0 de default_rng(graine). Gardé à part dans /workspace/tri_sort_B, lancé sous reap_children.py (le conteneur avait accumulé 1 052 processus zombies) :

docker exec -d gazebo_to_lerobot bash -c 'TRI_HOME=/workspace/tri_sort_B RANDOM_START=1 PREPLACE=1 \

python3 /workspace/src/scripts/reap_children.py /workspace/src/scripts/record_tri_batch.sh 1001 1400'

docker exec gazebo_to_lerobot python3 /workspace/src/scripts/verify_preplaced_batch.py /workspace/tri_sort_B 1001 1401

docker exec gazebo_to_lerobot bash -c 'TRI_HOME=/workspace/tri_sort_B STAGE=/workspace/tri_sort_B_stage \

TRAIN_SEEDS=/workspace/tri_sort_B_train_seeds SKIP_RLDS=1 /workspace/src/scripts/convert_tri_sort.sh local/mycobot_tri_sort_B_s1001_1401'

docker exec gazebo_to_lerobot /workspace/venv_lerobot/bin/python /workspace/src/scripts/verify_preplaced_batch.py \

/workspace/tri_sort_B 1001 1401 --dataset /workspace/tri_datasets/local/mycobot_tri_sort_B_s1001_1401

verify_preplaced_batch.py vérifie chaque disposition : cible jamais déplacée avant sa saisie, chaque pièce pré-triée dans son bac au début et à la fin, aucune autre pièce déplacée de plus de 1 mm. D’abord 1001–1050 (médiane 6,2 min par disposition), puis 1051–1400 (19/10 16:07 → 21/10 05:25) : 348/350 au premier essai. Les graines 1098 et 1099 ont échoué quand un test CPU de la taille du Run C a fait swapper le portable pendant l’enregistrement ; réenregistrées le 23/10 (depuis : aucun calcul CPU lourd pendant un enregistrement). La graine 1234 a demandé une seconde saisie deux fois de suite (la scène est déterministe) : exclue, remplacée par la 1401. Résultat : 400 dispositions vérifiées OK (pré-triées 0/1/2/3 : 114/98/99/89 ; cibles 101/99/100/100), local/mycobot_tri_sort_B_s1001_1401 400 épisodes et 71 059 images, rechargé par LeRobotDataset depuis son zip (mycobot_tri_sort_B_s1001_1401.zip, sha256 1428ed00…46ae1).

## 51. Le Run B, 24–25/10/2026

La recette du Run A sur le lot B.

smolvla_tri_sort_runB_frozen_20k.ipynb : les mêmes arguments lerobot-train que le Run A (comparés par programme), le lot B comme jeu Kaggle mycobot-tri-sort-b-400, le pilote refusant tout jeu qui ne fait pas 400 épisodes / 71 059 images. Deux sessions ; la seconde du 24/10 19:33 au 25/10 02:04 ; perte finale 0,036, pic 12,4 Go. Sortie dans Downloads\results (3)\ : run/checkpoints/020000 et kept/005000, 010000, 015000, copiés dans /workspace/checkpoints/run_B_frozen_20k/. Mesuré aux §54 et §55.

## 52. Préparer le Run C, 19–25/10/2026

Entraîner l’encodeur entier, avec une perte de position qui lui dit où sont les pièces, sans jamais donner les positions à la politique.

Chaque point ci-dessous a été vérifié contre un seuil fixé avant son exécution, sur un T4 quand il touchait au GPU (résultats dans probe_protocol.yaml) :

1. Mémoire (smolvla_runC_memcheck_t4.ipynb, puis smolvla_runC_checks_t4.ipynb) : le lot 16 épuise la mémoire ; le micro-lot 6 culmine à 13 285 Mo avec l’état de l’optimiseur, ce qui laisse ~1,8 Gio au Run C : 6 × 5 accumulés = 30.

2. Accumulation de gradient : lot 6 contre 2 × 3 sur un T4, PASS (gradients 0,07–0,12 %, limite 1 %).

3. Reprise : coupée après 100 pas, reprise : pas final 200/200, calendrier identique, facteur d’échelle fp16 restauré (LeRobot ne le sauve pas ; le pilote écrit training_state/grad_scaler.json). Une session coupée pendant une sauvegarde ne laisse plus de point partiel que la suivante reprendrait.

4. Étiquettes et tête : build_aux_labels.py écrit les x, y des pièces par image (pièces tenues par la pince masquées) ; aux_warm_start.py ajuste la tête (184 320 → 8) par ridge sur les caractéristiques gelées de smolvla_base : 65,7 mm médian contre 133,8 mm pour la position moyenne. λ = 0,3 d’après les normes de gradient des deux pertes sur l’encodeur vision (smolvla_runC_prep_t4.ipynb).

5. La tête est gardée figée : entraînée au taux 1e-3, elle explosait au premier pas (perte 0,13 → 10 216, échelle fp16 → 2).

6. Conditions d’arrêt dans le pilote (GUARD STOP), et HEAD CHECK PASS à la fin (tête identique à son initialisation, somme des poids −0,0800367).

7. La perte auxiliaire valait ~0 aux pas 1 à 40 : réel, pas un artefact (l’échantillonneur de LeRobot ne dépend que de la graine et de l’époque, et le démarrage à chaud avait utilisé la graine d’entraînement : scripts/sampler_order.py) ; négligeable, noté pour un futur Run D.

Jeu mycobot_tri_sort_C_s1001_1401.zip (1 224 228 796 octets, sha256 0032e46f…a17c05c) téléversé comme mycobot-tri-sort-c-400 ; carnet smolvla_tri_sort_runC_aux_10k.ipynb.

## 53. Run C session 1, son téléchargement, et le correctif des poids gardés, 25–27/10/2026

5 249 des 10 000 pas en une session Kaggle.

La session 1 a duré 37 042 s et s’est arrêtée à sa limite de temps au pas 5 249 ; point de reprise run/checkpoints/005000. Aucune condition d’arrêt (0 mise à jour sautée sur les pas 1 à 100, 4 sur la session, échelle fp16 finale 16 384), tête identique aux 10 points de contrôle, HEAD CHECK PASS. Perte d’action 2,29 → 0,057, perte auxiliaire 0,138 → 0,002, 7,0 s par pas, 13,5 Go.

Téléchargement pour le contrôle de mi-parcours (portable, CLI Kaggle ; seulement ce qu’il faut au contrôle — training_state/ reste sur Kaggle, la session 2 le lit dans la sortie attachée) :

mkdir -p ~/.kaggle && cp /mnt/c/Users/<utilisateur>/Downloads/kaggle.json ~/.kaggle/ && chmod 600 ~/.kaggle/kaggle.json

kaggle kernels output citdemond/molvla-tri-sort-runc-aux-10k -p /mnt/c/Users/<utilisateur>/Downloads/runC_s1   # toute la sortie

# puis, dans le conteneur : /workspace/checkpoints/run_C_aux_10k/005000/pretrained_model, sha256 de chaque fichier

Sur une connexion instable, le téléchargement de toute la sortie repart de zéro ; les fichiers ont été récupérés un par un avec reprise et contrôle des tailles contre la liste de Kaggle (un utilitaire de travail sur la même API, absent du dépôt).

Pourquoi il n’y avait pas de kept/005000, et le correctif. Le pilote ne gardait un multiple de 2 500 qu’au moment de l’élaguer, c’est-à-dire après l’enregistrement du point suivant ; la session 1 s’est arrêtée à 5 249, avant 5 500 : le 5 000 est resté last et n’a jamais été gardé — et le 10 000, dernier point du Run C, ne l’aurait jamais été non plus. Corrigé dans smolvla_kaggle_driver.py (prune_checkpoints) : les poids d’un multiple de KEEP_EVERY sont copiés dans kept/<pas>/pretrained_model dès que ce pas devient last, par un nom temporaire, si bien qu’une session tuée en pleine copie ne laisse pas de kept/ partiel. Testé hors GPU sur des dossiers factices : la session 2 donne désormais kept/002500, 005000, 007500, 010000. Le pilote n’efface que les run/checkpoints/<pas> plus anciens, les plus récents à moitié écrits après un arrêt, et run/ seulement pour un départ à zéro ; jamais kept/, jamais les entrées. Les sha256 des huit fichiers de run/checkpoints/005000/pretrained_model sont dans SESSION_RESUME.md (modèle 342e4803…f807a). La session 2 doit utiliser le carnet du 27/10.

## 54. Le contrôle de mi-parcours du Run C, et les comparaisons en boucle ouverte, 27/10/2026

Règle run_c_midway_stop : continuer seulement si l’encodeur ne localise pas moins bien que smolvla_base et si la politique se sert encore de ses images.

CPU du portable, hors ligne, conteneur à 4 CPU / 8 Go, 10:06–14:17. Tout le contrôle est un seul script (conteneur) :

export OMP_NUM_THREADS=4 MKL_NUM_THREADS=4 HF_HUB_OFFLINE=1 TRANSFORMERS_OFFLINE=1

O=/workspace/eval/runC_midway; C=/workspace/checkpoints/run_C_aux_10k/005000; PY="/workspace/venv_lerobot/bin/python -W ignore"

D=/workspace/tri_datasets/local/mycobot_tri_sort_heldout_s091_100; mkdir -p $O/features

ln -sf /workspace/probe/features/smolvla_base.npz $O/features/smolvla_base.npz

$PY $S/probe_features.py /workspace/probe/render $O/features/runC_005000.npz --encoder $C --batch 2

$PY $S/open_loop_check.py $C $D --per-piece 10 --swap-images --out $O/runC_005000_swap.json

$PY $S/open_loop_check.py $C $D --per-piece 10 --out $O/runC_005000_own.json

$PY $S/open_loop_compare.py $O/runC_005000_own.json $O/runC_005000_swap.json

$PY $S/probe_fit.py /workspace/probe/render $O/features $O/probe_result.json --encoders smolvla_base runC_005000 --layers connector

- Sonde : 20,7 / 20,7 / 19,4 mm contre 32,0 / 38,8 / 38,6 pour smolvla_base, intervalles entièrement sous 0 sur les trois caméras.

- Échange : point de saisie +68,3 mm [+25,2 ; +109,0], part « donneur » 42 % → 68 %, +26 % [+3 ; +49] ; les deux bornes basses au-dessus de 0.

- Verdict : continuer ; session 2 après la remise à zéro du quota Kaggle du 31/10. La tête figée sur les dispositions de sonde : 19,8 mm avec l’encodeur du Run C (62,6 avec smolvla_base). L’encodeur du Run C passe la règle de validité de la sonde sur les trois caméras (52–57 % mieux que les pixels).

Contrôles complémentaires du même jour. Les saisies sur images propres ne s’améliorent pas encore de façon mesurable : Run C 5000 contre Run A 15k −17 mm [−75 ; +26], Run A 20k −11 mm [−78 ; +35], Run B 20k −27 mm [−55 ; +12] ; chaque intervalle contient 0. Contre le Run B 5k (mêmes données, 150 000 contre 160 000 échantillons) : bout −14,0 mm [−22,8 ; −3,0], articulations −1,57° [−3,59 ; −0,72], pince −0,008 [−0,016 ; −0,003], tous significatifs ; point de saisie −27,9 mm [−97,8 ; +3,6], non. Run C 5000 et Run B 5k sont à des points différents de leurs calendriers de taux (50 % et 25 %).

Amendement du rapport final (run_c_final_report, fixé le 27/10, avant qu’existe un point au-delà de 5 000) : les saisies sont jugées sur un jeu en boucle ouverte centré sur la saisie, open_loop_check.py --before-close 30 25 20 15 10 (5 départs par épisode réservé, 30 à 10 images avant la fermeture enregistrée, 200 segments), Run C 10 000 contre Run B 20k et Run B 10k (échantillons égaux) ; « une meilleure localisation a donné de meilleures saisies » seulement si l’intervalle du point de saisie est entièrement sous 0, si au moins 100 segments sur 200 sont appariés, et si le Run C ne ferme pas dans moins de segments que le Run B moins 10.

## 55. Run B 20k dans Gazebo, au format de l’article, 27–28/10/2026

Saisie, dépose et dépose après saisie, en et hors distribution, 50 graines.

Accord du propriétaire, exécution hors ligne sous reap_children.py, 27/10 16:20 → 28/10 05:16, tous rc 0. Le script du lot (conteneur), dont chaque ligne peut être lancée à la main :

export OMP_NUM_THREADS=4 MKL_NUM_THREADS=4 HF_HUB_OFFLINE=1 TRANSFORMERS_OFFLINE=1

O=/workspace/eval/runB_paper; C=/workspace/checkpoints/run_B_frozen_20k/020000

DS=/workspace/tri_datasets/local/mycobot_tri_sort_B_s1001_1401

one() { d=$O/$1_s$(printf %04d $2); env ${4:-} timeout $3 bash $S/eval_tri_seed.sh $C $2 $d > $d.out 2>&1

/workspace/venv_lerobot/bin/python -W ignore $S/failure_modes.py $d $DS > $d.modes.log 2>&1; }

one id 1001 45m PREPLACE=1

for s in $(seq 11 20); do one ood $s 120m; done                # hors distribution : 4 pièces, départ en pose d’observation

for s in $(seq 1002 1040); do one id $s 45m PREPLACE=1; done  # en distribution : la cible enregistrée, comme enregistrée

python3 $S/paper_table.py $O --out $O/paper_table.json

PREPLACE=1 rejoue le pré-placement déterministe de l’enregistrement et le vérifie contre son preplaced.json (graine 1001 : même placement à 0,0 mm). Notation par la vérité terrain de Gazebo, jamais vue par la politique : saisie au-dessus de 6 cm, déposée à moins de 47 mm du centre de son bac, dépose après saisie = déposées / saisies.

|  | Article | Modèle du 13/10 | Run B 20k |
| --- | --- | --- | --- |
| En distribution : saisie | 78,3 % | 28/40 = 70,0 % | 23/40 = 57,5 % [42,2 ; 71,5] |
| En distribution : dépose | 72,5 % | 28/40 = 70,0 % | 22/40 = 55,0 % [39,8 ; 69,3] |
| En distribution : dépose après saisie | 92,5 % | 28/28 = 100 % | 22/23 = 95,7 % [79,0 ; 99,2] |
| Hors distribution : saisie | 76,6 % | 1/40 = 2,5 % | 2/40 = 5,0 % [1,4 ; 16,5] |
| Hors distribution : dépose | 46,9 % | 0/40 = 0 % | 1/40 = 2,5 % [0,4 ; 12,9] |
| Hors distribution : dépose après saisie | 61,2 % | 0/1 | 1/2 |
| Ensemble : saisie | 77,7 % | 29/80 = 36,2 % | 25/80 = 31,2 % [22,2 ; 42,1] |
| Ensemble : dépose | 63,6 % | 28/80 = 35,0 % | 23/80 = 28,8 % [20,0 ; 39,5] |
| Ensemble : dépose après saisie | 81,7 % | 28/29 = 96,6 % | 23/25 = 92,0 % [75,0 ; 97,8] |

- Protocoles en distribution différents : les chiffres du 13/10 sont un tri complet des quatre pièces des graines 1 à 10 depuis la pose d’observation (ses fichiers par graine ont été perdus le 16/10) ; le Run B, la cible enregistrée seule sur 1001–1040. Hors distribution, le protocole est le même. L’article a son propre banc : comparaison d’ordre de grandeur seulement.

- Modes d’échec hors distribution : 34/40 emplacement mémorisé (fermeture à moins de 20 mm d’une saisie d’entraînement, loin de la pièce), 3 manquées de peu, 1 mauvais endroit, 1 saisie non déposée, 1 triée. Jamais fermée : 0 sur 80.

- En distribution par pièce (triées / 10) : cube rouge 10, cube bleu 5, pavé jaune 4, cylindre vert 3.

- Le Run B 20k reproduit ce qu’il a vu et ne localise pas les pièces nouvelles : c’est la motivation du Run C.

## 56. Revoir le seul succès dans la fenêtre Gazebo — et pourquoi il a divergé, 28/10/2026

La seule pièce hors distribution déposée par le Run B, le pavé jaune de la graine 17, n’a pas pu être revue avec le même résultat.

repeat_eval_gui.sh lit le point de contrôle, la graine, le départ, les pièces et les options dans le result.json de l’original et relance le même appel eval_tri_seed.sh avec une fenêtre qui reste ouverte après l’exécution (HEADLESS=false ; on la ferme soi-même) :

docker exec -it gazebo_to_lerobot bash /workspace/src/scripts/repeat_eval_gui.sh /workspace/eval/runB_paper/ood_s0017

La reprise (ood_s0017_gui_try1) n’a pas reproduit le succès : 0,02° d’écart au début de la pièce sont devenus 2,3 mm à la fermeture et 13 mm un segment plus tard. Le moteur physique (DART) est déterministe ; ce qui ne l’est pas, c’est tout ce qui laisse entrer l’horloge murale dans la simulation : une commande ROS tombe sur le pas physique de 1 ms courant à son arrivée ; une pause prend effet un nombre variable de pas trop tard ; l’image la plus récente dépend des deux ; les contrôleurs démarrent sur une phase dictée par l’horloge murale ; une fenêtre rend les caméras dans son propre processus. Une saisie amplifie ces écarts. L’objectif du propriétaire a été fixé alors : recalculer, pas relire — la politique et la physique recalculées dans la fenêtre, avec le résultat identique.

## 57. Évaluations recalculables en mode verrouillé : conception et construction, 29/10/2026

Cinq parties optionnelles (STEP_LOCKED=1) ; le mode libre est inchangé.

1. Boucle verrouillée au pas près (scripts/step_lock.py, eval_smolvla_tri_sort.py --step-locked) : Gazebo n’avance que par blocs exacts de pas de 1 ms (multi_step, chaque bloc envoyé seulement quand le précédent est terminé), les commandes partent pendant la pause, les observations sont prises sur les instants 10 Hz des caméras à partir d’images horodatées exactement à cet instant, les mouvements durent un nombre fixe de pas, PyTorch tourne en mode déterministe sur 4 fils, et le temps simulé est lu dans le /stats de Gazebo lui-même. Le serveur démarre en pause et le robot apparaît au temps simulé 0 : la boucle des contrôleurs à 100 Hz et les caméras partagent une seule grille de temps.

2. Fenêtre de visualisation (VIEWER=1) : le même serveur sans fenêtre qu’un lot, plus gz sim -g, qui ne fait qu’afficher. Les images de la politique sont toujours celles du serveur sans fenêtre.

3. Empreintes : par pièce, sha256 de l’instantané de départ, de l’état de départ, de l’état et de l’action à chaque pas, des poses des pièces et de chaque image vue par la politique. compare_runs.py dit identique, ou le premier pas et la grandeur où deux exécutions divergent.

4. Remise à zéro exacte au début de chaque pièce (scripts/gz_systems/state_reset.py, un système Gazebo en Python de priorité −100, c’est-à-dire avant la physique) : les 12 articulations du robot, la commande de pince et les quatre poses de pièces d’un instantané sont remis au bit près avec des vitesses nulles ; la consigne de vitesse est mise à zéro avant le pas de physique et la remise répétée sur les 10 pas jusqu’à une mise à jour des contrôleurs ; les contrôleurs reçoivent des commandes de maintien identiques ; un instant caméra plus tôt, la scène est placée « loin » (pièces levées de 5 mm, bras déplacé) pour que le moteur de rendu redessine tout à la remise exacte. Le lot écrit l’instantané de chaque pièce dans sa trace ; RESET_FROM=<dossier> recalcule à partir d’eux, une pièce seule si on le demande.

5. Enregistrement et relecture (RECORD=1, play_eval_gui.sh) : l’état de Gazebo toutes les 20 ms de temps simulé, relu sans rien recalculer.

Chaque message de la boucle, et ce qui se passe s’il est perdu (règle : soit il ne peut pas être perdu, soit une perte arrête ou retarde l’exécution ; jamais « l’exécution continue avec des données anciennes ») :

| Message | Transport | Si perdu ou faux |
| --- | --- | --- |
| bloc de pas, /world/tri_yolo/control multi_step | service gz-transport | renvoyé si l’horloge de Gazebo n’a pas bougé après 20 s ; horloge au-delà ou à côté de la cible → arrêt |
| temps simulé, /world/tri_yolo/stats | topic gz, lu au besoin | relu ; un champ iterations absent vaut 0 |
| trajectoire du bras, /mycobot_controller/joint_trajectory | ROS, abonnement BEST_EFFORT du contrôleur | 3 copies pendant la pause ; à la mise à jour des contrôleurs qui tombe sur chacun des 50 points de passage, la commande du bras que rapporte /controller_manager/introspection_data/full doit être exactement ce point ; écart ou mise à jour manquante → arrêt (aucun service des contrôleurs n’est appelé : voir plus bas) |
| commande de pince, /gripper_position_controller/commands | ROS, BEST_EFFORT | 3 copies ; les six interfaces de commande de /controller_manager/introspection_data/full doivent lui être égales après la première mise à jour des contrôleurs → sinon arrêt |
| images, /synth_camera_{top,left,right}/image | ROS via le pont | seules les images horodatées exactement à l’instant courant servent ; aucune → arrêt |
| état articulaire de la politique | requête au plugin sur /world/tri_yolo/state_reset, réponse avec le t_ns de Gazebo | renvoyée toutes les 2 s jusqu’à 60 s ; un t_ns autre que l’instant courant → arrêt |
| requête de remise et son accusé, …/state_reset et …/state_reset/ack | topics gz | renvoyée toutes les 2 s jusqu’à l’accusé (dédoublonnée par identifiant), 60 s → arrêt |
| poses des pièces, /world/tri_yolo/dynamic_pose/info | topic gz | relu ; une pièce absente → arrêt |

Le /joint_states du nœud des contrôleurs ne sert plus à la politique dans ce mode : ses horodatages suivent un /clock BEST_EFFORT et ont été vus en retard (46,399 s au lieu de 46,400 s).

# test A à la main (conteneur) : une exécution verrouillée, puis la même graine recalculée depuis ses instantanés

export OMP_NUM_THREADS=4 MKL_NUM_THREADS=4 HF_HUB_OFFLINE=1 TRANSFORMERS_OFFLINE=1 STEP_LOCKED=1 RECORD=1

O=/workspace/eval/steplock_tests; C=/workspace/checkpoints/run_B_frozen_20k/020000

bash $S/eval_tri_seed.sh $C 17 $O/A1

RESET_FROM=$O/A1 bash $S/eval_tri_seed.sh $C 17 $O/A2

/workspace/venv_lerobot/bin/python -I $S/compare_runs.py $O/A1 $O/A2 --json $O/A_compare.json   # code 0 = identique

# test B : la même chose avec la fenêtre de visualisation ; une pièce seule : repeat_eval_gui.sh <dossier> pave_jaune

VIEWER=1 RESET_FROM=$O/A1 bash $S/eval_tri_seed.sh $C 17 $O/B

# revoir une exécution enregistrée sans rien recalculer

docker exec -it gazebo_to_lerobot bash /workspace/src/scripts/play_eval_gui.sh $O/A1

## 58. Test A : les sources d’écart, et la relecture qui faussait les exécutions, 29–30/10/2026

Test A = graine 17 du Run B 20k, en mode verrouillé (A1), puis recalculée à partir des instantanés d’A1 (A2) ; réussi si chaque pièce est identique.

Chaque essai est archivé sous /workspace/eval/steplock_tests/old_A* ; chaque échec a été diagnostiqué par le premier pas et la première grandeur qui diffèrent, et sa source corrigée, jamais par un repli sur la relecture :

1. Première forme (29/10 04:24–06:10) : mêmes issues (0/4, le pavé jaune saisi non déposé dans les deux), pas les mêmes pas. Départ identique (pièces au bit, bras à 1e-15 rad) mais la première image différait sur les trois caméras (30–60 pixels isolés sur le bras, ≤ 15 niveaux) : le moteur de rendu ne redessine un maillon que si sa pose change au-delà d’un petit seuil. Correctif : la remise « loin » avant la remise exacte.

2. File d’attente de multi_step : les requêtes s’empilaient alors que le simulateur devait être en pause, d’où une dérive pendant les pauses. Correctif : un bloc à la fois, le suivant envoyé seulement quand l’horloge de Gazebo montre le précédent terminé.

3. Phase des contrôleurs : le démarrage tournait librement. Correctif : serveur démarré en pause, robot au temps 0, démarrage par blocs de 100 pas.

4. Consigne de vitesse périmée au pas de la remise (gz_ros2_control l’écrit en PreUpdate) et freinage limité en effort : correctif, la mettre à zéro dans Update avant la physique, répéter la remise sur 10 pas ; égalité exacte assouplie à 1e-9 (le dernier pas laisse ~1e-14).

5. Requêtes de remise ou de pas perdues : renvoi jusqu’à l’accusé / jusqu’à ce que l’horloge bouge.

6. Commandes BEST_EFFORT perdues sous charge : une commande de pince perdue donnait au bras 1e-5 rad au pas 14 alors que départ, images et premières actions étaient identiques. Correctif : 3 copies, puis la relecture confirmée du §57.

7. Horodatages des contrôleurs en retard (46,399 contre 46,400) : l’état articulaire de la politique vient désormais de Gazebo lui-même.

8. Le PC lui-même : la « Modern Standby » de Windows a figé WSL de 11:21 à 13:09 le 29/10 (écran éteint après 60 min, sur secteur). Pour les longues séries : powercfg /change monitor-timeout-ac 0 et powercfg /change standby-timeout-ac 0.

A1 (29/10 16:29–18:50) : quatre pièces, aucun arrêt — aucune relecture en échec, aucun contrôle d’horodatage n’a arrêté une pièce. A2 n’a d’abord pas démarré (30/10 13:01 : le pas-à-pas de démarrage n’a jamais répondu au verrouillage), puis s’est bloqué avant d’avancer parce que Gazebo omet iterations: 0 de /stats ; les deux corrigés, A2 a tourné de 13:17 à 15:56, lui aussi sans arrêt. Résultat : le cube rouge identique au bit ; le pavé jaune, le cylindre vert et le cube bleu s’écartent d’A1 au pas 52 (1,04°, 0,0013° et 2,7e-11°). Le test A n’est pas réussi.

Pourquoi le pas 52, pour trois pièces à des endroits différents. Les pas 50 à 52 sont les premières périodes du deuxième segment. Dans chaque pièce le bras y fait le mouvement le plus violent de l’exécution (articulations à leur limite de 3,14 rad/s, doigts projetés en ouverture), et la pince ne touche aucune pièce (72 à 237 mm). La saturation et les butées des doigts sont des événements discrets : ils changent un écart d’arrondi en écart réel (cube bleu : 4,7e-13 au pas 52, 3,7e-2 au pas 53). Le cube rouge n’avait rien à amplifier : il passait en premier après la mise en route, dans A1 comme dans A2.

D’où vient l’écart d’arrondi, en rejouant les actions enregistrées du pavé jaune d’A1 (sans politique) depuis son instantané, 120 pas :

- (a) deux fois dans le même serveur : l’état juste après la remise exacte diffère déjà (la pose du cube rouge, de 3,5e-18), puis le pas 5 (1,3e-11°). Un serveur garde d’une pièce à l’autre quelque chose que la remise n’atteint pas ;

- (b) une fois dans chacun de deux serveurs démarrés à neuf : l’état après la remise identique (articulations, vitesses, poses et vitesses des pièces, toutes les vitesses des pièces exactement nulles), premier écart au pas 4 : la vitesse de l’articulation du doigt droit, de 1,2e-4 rad/s ;

- (c) comme (b), ASLR désactivé : en attente.

Le moteur physique (DART) avance sur un seul fil ; OpenMP n’est que dans les bibliothèques d’images du moteur de rendu, et le serveur tourne désormais avec OMP_NUM_THREADS=1.

A1, A2 et les rejeux ne valent pas comme évaluations de la politique ; leurs conclusions sur le déterminisme tiennent. La relecture du bras appelait le service query_state du contrôleur au point du milieu et à l’avant-dernier point d’un segment. Ce service échantillonne la trajectoire en cours et déplace l’indice de recherche du contrôleur (search_monotonically_increasing) : dès la mise à jour suivante, le contrôleur commandait le dernier point du segment, et le bras y filait à sa vitesse limite au lieu de suivre les 50 actions (J6 à 3,14 rad/s ; erreur de suivi aux points de passage médiane 44 à 86° dans les premiers segments, contre 1,01° dans le lot en mode libre). La relecture, elle, réussissait, puisque les points interrogés étaient ceux envoyés. Les deux exécutions de chaque comparaison portent le même artefact : ce qu’elles montrent sur le déterminisme tient ; les issues ne sont pas ce que ferait la politique. Le lot du 27/10 n’a jamais appelé query_state : son tableau façon article tient.

Changements depuis (f03a9920 et suivants) : chaque pièce tourne dans un serveur démarré à neuf depuis son propre instantané de départ, dans un lot exactement comme dans une reprise ; une pièce arrêtée repart de son instantané, 3 fois au plus, et doit reproduire chaque pas déjà fait ; les instantanés sont conservés en snapshot_<pièce>.json ; aucun service des contrôleurs n’est appelé une fois verrouillé, le bras est vérifié passivement à chaque point de passage (§57) ; et chaque pièce donne un contrôle d’acceptation face au lot en mode libre : erreur de suivi aux points de passage médiane ≤ 2°, aucune période avec une articulation à ≥ 3,0 rad/s. Le test A est relancé dans ce mode.

# Référence de l’addendum du 30/10/2026 : ce qui n’est pas encore fait, étape par étape

Les mêmes neuf points que E.9 de la spécification, dans l’ordre. Chacun dit ce qui reste, comment le faire, et quand il compte comme fait.

1. Réussir le test A, en serveurs neufs et avec la relecture passive. A1 et A2 (§58) n’ont pas réussi : trois pièces se sont écartées au pas 52, et le mouvement de leur bras était faussé par query_state. Relancer A1 (lot : un serveur neuf par pièce) et A2 (recalcul depuis les instantanés d’A1). Fait quand compare_runs.py sort avec le code 0 (chaque pièce identique : instantané de départ, images, états articulaires, actions, poses des pièces, état Gazebo complet à chaque pas), relances comptées dans restarts.log, et quand chaque pièce passe le contrôle d’acceptation du suivi (médiane ≤ 2°, aucune articulation à ≥ 3,0 rad/s). Si une pièce diffère : le premier pas et la grandeur qui diffèrent, la source corrigée, les deux exécutions de nouveau. La partie (c) du diagnostic par rejeu (ASLR désactivé) dira si Gazebo doit aussi tourner avec l’ASLR désactivé pour son propre processus.

2. Fait le 30/10 : les deux améliorations (relance automatique depuis l’instantané, 3 fois au plus, qui doit reproduire chaque pas déjà fait ; instantanés conservés en snapshot_<pièce>.json), commitées dans f03a9920. Reste à voir : une relance qui se produit réellement, dans le test A ou sur un arrêt provoqué.

3. Tests B et C. B : VIEWER=1 RESET_FROM=A1, le même serveur sans fenêtre avec une fenêtre de visualisation ; réussi si les empreintes sont identiques à chaque pas de chaque pièce. C : la graine en distribution 1001 (PREPLACE=1) deux fois ; identique. Environ 2 h 30 et 1 h 10 de CPU à la vitesse actuelle.

4. Vitesse. Une période d’action prend ~5 s d’horloge murale en mode verrouillé (une pièce ~35 min), parce que chaque requête de temps et d’état lance un processus gz en ligne de commande. Les faire passer par l’écouteur persistant (_replies_start) et relancer le test A pour montrer que les empreintes ne changent pas. Fait quand une pièce prend nettement moins que les 35 min actuelles ; sinon le lot de 50 graines prendrait environ 2 jours de CPU.

5. La comparaison de 50 graines, en mode verrouillé. Le lot du §55 avec STEP_LOCKED=1 (et RECORD=1), pour que chaque pièce, réussie ou non, puisse être recalculée dans la fenêtre avec repeat_eval_gui.sh <dossier> [pièce]. Fait quand le tableau façon article en est reconstruit et qu’un succès a été recalculé dans la fenêtre avec une comparaison identique.

6. Session 2 du Run C après la remise à zéro du quota Kaggle du 31/10, lancée par le propriétaire avec le carnet du 27/10 (liste de contrôle dans SESSION_RESUME.md, « Passation : Run C session 2 » : resuming from step 5000, kept weights of step 007500 et 010000, TRAINING COMPLETE, HEAD CHECK PASS). Ensuite : télécharger kept/ 2 500 à 10 000 ; run_c_gate sur chacun ; le rapport final (§54) ; Gazebo en mode verrouillé seulement si la porte est franchie.

7. La PR #25. Ouverte, non relue, et en conflit avec main depuis les PR #26 et #27 (20/10 et 22/10) : fusionner main dans feature/sort-episodes, résoudre, recompiler, pousser (sur décision du propriétaire).

8. Ouvert depuis l’annexe D. RLDS non déclaré dans la configuration OXE d’OpenVLA (choisir la vue unique d’OpenVLA) ; aucun entraînement π0 ni OpenVLA ; aucun exemple de rattrapage dans les données (chaque saisie enregistrée a réussi du premier coup) ; rien sur le robot réel.

9. Un écart. Le controller.yaml du conteneur fait tourner les contrôleurs du bras à 100 Hz, celui du dépôt indique 500 Hz ; tous les enregistrements et évaluations depuis le 16/10 ont utilisé 100 Hz. Décider lequel est juste et accorder les deux (un changement invalide la comparaison avec les données existantes).

### Bugs et constats, 11–30 octobre 2026

| Symptôme | Cause | Correction |
| --- | --- | --- |
| Sept commits et les graines 21–50 disparus | instance WSL2 perdue avant toute poussée | reconstruit (§45) ; pousser après chaque étape vérifiée |
| La calibration de λ sur CPU a tué WSL (25/10) | SmolVLA en lot 6 sur CPU, sans limites | conteneur 4 CPU / 8 Go, OMP 4, lot ≤ 2, accord d’abord |
| Graines 1098, 1099 en échec | test CPU pendant un enregistrement, WSL en swap | réenregistrées ; aucun calcul CPU lourd pendant un enregistrement |
| Perte de la tête auxiliaire 0,13 → 10 216 au pas 1 | taux 1e-3 de la tête en fp16 | tête figée à son démarrage à chaud |
| Échelle fp16 revenue à 65 536 après reprise | LeRobot ne la sauve pas | grad_scaler.json dans training_state |
| Point partiel repris après une coupure | sauvegarde interrompue | la reprise exige les cinq fichiers de training_state |
| Pas de kept/005000 | gardé seulement à l’élagage | copie dès qu’un pas devient last (§53) |
| probe_fit.py plantait après les ajustements | liste d’encodeurs en dur | prise dans --encoders |
| La reprise en fenêtre de la graine 17 a divergé | l’horloge murale dans la boucle | mode verrouillé (§57) |
| Les exécutions verrouillées différaient (8 sources) | voir §58 | voir §58 |
| A2 bloqué, iterations inconnu | le texte protobuf omet les champs nuls | champ absent lu comme 0 |

### Fichiers nouveaux et modifiés (chemins sous Headless_Task-Grounded_Pick-and-Sort-and-Place_in_Gazebo/)

| Chemin | Rôle |
| --- | --- |
| training/smolvla_kaggle/smolvla_kaggle_driver.py | le pilote Kaggle figé : garde sur le jeu, sauvegardes, kept/, reprise, conditions d’arrêt, tête auxiliaire |
| training/smolvla_kaggle/*.ipynb | carnets 13/10, 36k, Run A, Run B, Run C ; carnets mémoire, contrôles et préparation du Run C |
| config/probe_protocol.yaml | chaque règle fixée avant sa mesure, et son résultat |
| scripts/open_loop_check.py, open_loop_compare.py, open_loop_within20.py | boucle ouverte, échange, jeu centré sur la saisie, bootstrap apparié |
| scripts/probe_render.sh, probe_render.py, probe_features.py, probe_fit.py | la sonde de l’encodeur |
| scripts/build_aux_labels.py, aux_warm_start.py, aux_head_probe.py, sampler_order.py | la perte de position du Run C |
| scripts/preplace_pieces.py, verify_preplaced_batch.py, random_start.py, random_start_sorter.py, reap_children.py | lot B et départs aléatoires |
| scripts/eval_smolvla_tri_sort.py, eval_tri_seed.sh, smolvla_policy.py, summarise_eval.py, failure_modes.py, grasp_spots.py, paper_table.py | évaluation Gazebo et notation |
| scripts/step_lock.py, gz_systems/state_reset.py, compare_runs.py, repeat_eval_gui.sh, play_eval_gui.sh | évaluations verrouillées recalculables (derniers changements non commités, point 2) |
| mycobot_gateway/launch/tri_yolo.launch.py (racine du dépôt) | state_reset, gui_client, gz_extra_args, run_on_start |

# Bugs corrigés — propres à la session

Symptômes de cet environnement précis (une VM WSL2 plafonnée en mémoire faisant tourner un conteneur de longue durée), pas des défauts dans un projet amont. Consignés pour qu'une reprise heurte le même mur moins longtemps.

| Symptôme | Cause racine | Correction |
| --- | --- | --- |
| AMENT_TRACE_SETUP_FILES: unbound variable à chaque exécution de episode.sh | set -u (la propre sécurité du script) entre en conflit avec setup.bash de ROS2, qui référence légitimement des variables non définies dans un shell neuf | Encadrer les deux lignes source avec set +u ... set -u |
| Le facteur temps réel s'est effondré à ≈0,0006 (un blocage, pas un ralentissement) la première fois que l'enregistrement a été tenté | Le défaut record_all de l'enregistreur (true) a auto-découvert 28 topics, dont des topics d'introspection de contrôleur à haute fréquence que le contrat ne demandait jamais, poussant le CPU au-delà de ce que le conteneur pouvait soutenir en plus de la charge propre de gz sim | -p record_all:=false, limitant l'enregistrement aux deux topics propres du contrat |
| Échecs de verrouillage de port RTPS_TRANSPORT_SHM, environ 20 minutes après le démarrage d'une instance Gazebo | Le --shm-size par défaut de Docker (64 Mo, tout le conteneur) épuisé par le transport à mémoire partagée de Fast DDS, pire avec le temps de fonctionnement à mesure que les segments s'accumulent | --shm-size=2g dans docker/run.sh ; le démontage de episode.sh nettoie désormais aussi les segments fastrtps_* fuités à chaque épisode |
| check_waypoints.py signalait un épisode (un point de passage près de la base) comme discontinu alors que 59 autres passaient | L'invariant de continuité vérifié (J3+J4) n'était correct que par coïncidence quand J2 bouge à peine ; le véritable invariant est J2+J3+J4 | Vérification généralisée ; sort désormais en 0 sur les 60 épisodes, pour de vrai |
| La vérification « image du conteneur présente » de preflight.sh échoue toujours | Se contredit elle-même lorsqu'exécutée depuis l'intérieur du conteneur même dont elle demande l'existence — la question n'a de sens que depuis l'hôte | Ignorée (pas échouée) quand docker n'est pas dans le PATH |
| La vérification « le fichier de monde cible existe » de preflight.sh échoue toujours malgré l'existence réelle du fichier | Le contenu de config/WORLD_PATH est relatif au mauvais répertoire de travail pour l'endroit d'exécution réel de ce projet | Résoudre plutôt contre le répertoire de partage du paquet ROS2 installé — le chemin que chaque fichier de lancement utilise déjà |
| Un redémarrage manuel de contrôleur a journalisé « Failed to configure controller » pour joint_state_broadcaster alors qu'une vérification finale de l'état montrait les trois contrôleurs réellement actifs | Un artefact de timing/rapport dans la CLI spawner de controller_manager, pas un vrai échec | Ne jamais faire confiance au seul rapport de succès/échec du spawner ; toujours confirmer ensuite avec un ros2 control list_controllers direct |
| Les bacs bleu/vert/jaune, tels que suggérés par la spécification, sont inaccessibles par IK sur toute branche | Les rayons suggérés (0,343–0,371 m) dépassent l'enveloppe mesurée à ≈0,39 m de ce bras une fois la contrainte coude-haut et le décalage d'outil appliqués | Repositionnés à r≈0,241 m, correspondant au rayon déjà prouvé de red_bin ; escaladé à l'équipe robotique au cas où cela affecterait une hypothèse ailleurs |
| pyarrow/ffmpeg ont disparu après une recréation nécessaire du conteneur | Les deux avaient été installés de manière ad hoc (pip/apt) dans la couche modifiable d'une instance de conteneur précédente, pas dans l'image — perdus au moment où cette instance a été remplacée | Intégrés directement dans docker/Dockerfile, pour qu'une future recréation ne les perde plus |

# Bugs à signaler en amont

Défauts dans des dépendances que ce projet ne possède pas, reproduits indépendamment de cette machine spécifique lorsque cela a pu être confirmé. Déposer les tickets réels n'a pas été fait et nécessite un feu vert explicite séparé.

Le on_configure de episode_recorder_node se bloque, cause racine pas encore isolée   [Pas encore déposé — nécessite une trace en direct d'abord]

Destinataire potentiel : le mainteneur du paquet `rosetta` (pas de dépôt public connu que ce projet puisse trouver — contact direct, pas un ticket GitHub)

SYMPTÔME

Appeler ros2 lifecycle set /episode_recorder configure contre un episode_recorder_node fraîchement démarré se bloque indéfiniment sur certaines exécutions, le journal propre du nœud restant coincé sur « Node created (unconfigured) » et n'atteignant jamais « Configured ». Un appel distinct, en lecture seule, ros2 lifecycle get contre le même nœud se bloque aussi, tandis que ros2 node list dans le même shell répond instantanément — le graphe DDS est sain ; quelque chose à l'intérieur de la gestion de transition propre au nœud ne l'est pas.

ÉCARTÉ, PAS LA CAUSE

Un executor mono-thread (c'est un MultiThreadedExecutor à 4 threads) ; une auto-contention de groupe de rappel mutuellement exclusif (chaque abonnement/service/serveur d'action/client que l'étape configure crée utilise son propre ReentrantCallbackGroup, distinct du groupe propre à la transition de cycle de vie) ; une E/S fichier/réseau bloquante dans l'analyse du contrat (travail YAML/dataclass pur et borné) ; l'écrivain de bag (confirmé construit seulement au démarrage de l'enregistrement, jamais à la configuration) ; une incompatibilité QoS (aucun abonnement n'est jamais créé avant le blocage, donc rien à désaccorder) ; et les explications évidentes côté harnais (noms de topics, flux de données, inscriptibilité du répertoire de bag — toutes confirmées propres indépendamment).

CORRECTION UTILISÉE ICI

Aucune — toujours ouvert. La prochaine étape concrète est une trace de pile Python en direct (py-spy dump) sur le processus bloqué, qui nécessite un conteneur avec CAP_SYS_PTRACE et n'a pas été menée à bien cette session.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Cela bloque l'usage fiable de l'enregistreur pour tout ce qui dépasse une seule exécution chanceuse, et l'échec est silencieux — aucune exception, aucun journal d'erreur, juste une transition coincée que chaque appelant (les propres scripts de ce projet, la CLI ros2) ne peut détecter que par un délai dépassé.

La CLI ros2 lifecycle/ros2 action peut signaler un nœud en fonctionnement et configuré comme absent   [Pas encore déposé]

Dépôt candidat : ros2/ros2cli

SYMPTÔME

Le chemin de découverte par défaut, adossé au daemon, des sous-commandes ros2 lifecycle/ros2 action a, sur le prédécesseur de ce projet, signalé un nœud véritablement en fonctionnement et configuré comme introuvable — une classe d'échec de cache périmé, déjà documentée dans le rapport de ce projet voisin.

CORRECTION UTILISÉE ICI

Adoptée de manière proactive, avant de le rencontrer à nouveau : chaque appel de cycle de vie dans episode.sh utilise ros2 lifecycle set --no-daemon --spin-time 15 ..., forçant une découverte fraîche au lieu du cache du daemon en arrière-plan.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

A coûté un vrai temps de débogage sur le projet voisin avant que l'explication du cache périmé ne soit trouvée ; adopter --no-daemon partout ici a évité de répéter ce coût, mais le comportement sous-jacent de la CLI vaut toujours la peine d'être signalé pour que d'autres équipes n'aient pas à le redécouvrir indépendamment.

# Ce que cela ne prouve pas

Reformulation complète de la Partie 12 de la spécification, avec l'ajout de ce que cette session a changé.

- Aucun épisode ne s'est achevé contre la physique réelle, pour aucun objet. Nouveau cette session, et la limitation dominante : pas parce que la logique propre du pipeline est fausse (chaque vérification hors ligne passe), mais à cause de deux plafonds matériels/logiciels diagnostiqués indépendamment — un plafond mémoire de VM à ~3,8 Go dont gz sim seul consomme la majeure partie, et un blocage distinct et non résolu du cycle de vie de l'enregistreur, reproduit même sans Gazebo en fonctionnement du tout.

- Si l'attache simulée est conservée : le transport n'est pas une prise. Inchangé par rapport à la spécification — une politique entraînée sur ces données apprend à approcher, fermer près de l'objet, transporter, ouvrir, pas la physique de la prise.

- Poses de vérité-terrain, sélection d'objet scriptsée. Inchangé par rapport à la spécification : le jeu de données (une fois qu'il existera) ne contiendra aucun échec de perception ni aucun exemple de démonstrateur désambiguïsant entre objets, car aucun ne s'est produit.

- Sensibilité à la direction d'approche et à la corruption d'image. Inchangé par rapport aux mesures propres et de première main de la spécification : mélanger les directions d'approche coûte environ sept fois la pire répétabilité d'un seul côté, et une image caméra corrompue sur soixante rapporte une position fausse de 17,5 mm avant filtrage médian. Une politique apprise hérite des deux risques ; le pipeline classique ne se défend contre aucun des deux par chance.

- Les données entraînées en simulation portent un écart de domaine visuel. Inchangé par rapport à la spécification, mis en évidence par le propre résultat d'estimation de pose DREAM de ce projet (détection sur image réelle de 10,9 %→91,6 %, seulement après mélange avec des données réelles).

- Soixante épisodes n'est pas un jeu d'entraînement. Inchangé par rapport à la spécification — et, étant donné qu'aucun épisode ne s'est achevé, pas encore même un test de fumée peuplé.

- config/reach_map.csv est une approximation de faible fidélité. Nouveau cette session : régénéré pour compléter l'arborescence du paquet de remise, mais à une résolution et un nombre de graines qui ne reproduisent pas étroitement le safe_rect.txt fiable et intact dont la matrice d'épisodes dépend réellement.

Ce que cela prouve, précisément : que chaque partie de ce pipeline ne nécessitant pas de simulateur en fonctionnement — le monde, la géométrie, l'IK et les points de passage, le langage des tâches, la justesse du vérificateur, les contrats, et le paquet complet de remise — est construite et vérifiable indépendamment par quiconque, sur n'importe quelle machine, sans avoir besoin de Gazebo du tout ; et que les deux choses qui se dressent entre ceci et un épisode achevé sont désormais caractérisées précisément plutôt que mystérieuses.

# Exécution manuelle, de bout en bout

Ce que RUNNING.md demande d'exécuter, reformulé ici pour un lecteur qui veut tout le chemin en un seul endroit.

bash preflight.sh # attendre PREFLIGHT PASSED

# première action sur du matériel neuf -- pas le lot complet

bash scripts/episode.sh 1 # red_cube

bash scripts/episode.sh 2 # blue_cube

bash scripts/episode.sh 3 # green_cylinder -- ne pas sauter

bash scripts/episode.sh 4 # yellow_box

# seulement une fois les quatre ci-dessus réussis :

bash scripts/batch.sh 1 60 # ~2,7 h sur le portable WSL2, 04/10/2026

bash scripts/status.sh # à tout moment, terminal séparé

python3 scripts/port_bag.py --out datasets/mycobot_sorting_train --split train

python3 scripts/port_bag.py --out datasets/mycobot_sorting_heldout --split heldout

Arrêter et rapporter si l'un des quatre épisodes de fumée échoue — selon RUNNING.md, ce n'est pas une formalité. Renvoyer le stage_<idx>.log de l'épisode en échec, indiquer s'il a échoué pendant la montée en charge ou pendant l'enregistrement, et — si c'est le blocage de l'enregistreur — un py-spy dump du processus bloqué si possible du tout.

# Inventaire des fichiers

Ce qui est réellement suivi dans l'historique git propre de ce projet, et à quoi sert chaque pièce.

Headless_Task-Grounded_Pick-and-Sort-and-Place_in_Gazebo/

├── RUNNING.md # §11, §15 -- la phrase unique, puis trois commandes

├── preflight.sh # §11 -- vérification d'environnement en lecture seule

├── doc/

│   ├── FOUR_OBJECT_SORTING_SPECIFICATION.docx # la spec contraignante

│   ├── FOUR_OBJECT_SORTING_REPORT.{html,docx} / _FR.{html,docx} # ce document, EN/FR

│   ├── ASSUMPTIONS.md, WORLD_SELECTION.md, GRASP_DECISION.md # §1-3

│   ├── OBJECTS_MANIFEST.md, BIN_REPOSITIONING.md # §4

│   ├── WAYPOINT_CONTINUITY.md # §7

│   ├── CONTRACT_VERIFICATION.md # §10

│   ├── SMOKE_TEST.md # §12-13, le dossier forensique complet

│   ├── HANDOVER.md # §15, bilan ligne par ligne de l'Annexe A

│   ├── LIMITATIONS.md, METRICS.md # Parties 12-13

│   └── ROBOTICS_TEAM_REFERRALS.md # Annexe B

├── config/ # §4-7, chaque artefact généré/précalculé

│   ├── objects.yaml, tasks.jsonl, episode_matrix.csv

│   ├── waypoints.json, safe_rect.txt # fiable

│   └── reach_map.csv # §14, régénéré à faible fidélité

├── contracts/ # §10

├── models/ # §4, quatre objets + quatre bacs

├── scripts/

│   ├── mycobot_ik.py, sweep_reach.py # §6, §14, IK analytique pure

│   ├── precompute_ik.py, check_waypoints.py # §7

│   ├── spawn_scene.py, run_pick_and_place.py # §8

│   ├── verify_episode.py, test_verifier.py # §9

│   ├── episode.sh, batch.sh, status.sh # §10, §12, enregistreur + pilote de lot

│   └── port_bag.py # §10, conversion du jeu de données, sans torch

├── datasets/ # meta/README suivis ; charge utile non (vide jusqu'au Niveau 4)

└── worlds/ # copie locale de real_table.sdf

Les bags d'épisodes enregistrés (aucun n'existe encore) ne vivraient que dans le conteneur gazebo_to_lerobot sous /workspace/htgspp/episodes/, pas dans ce dépôt — régénérables via batch.sh, rien à versionner. Les deux fichiers que ce travail a également touchés dans le dépôt d'équipe partagé, séparé, mycobot_320pi_R6A (real_table.sdf, real_table.launch.py) ne font pas partie de l'inventaire propre à ce projet et ont été laissés pour relecture et commit directs par le mainteneur de ce dépôt.

Rapport Headless_Task-Grounded_Pick-and-Sort-and-Place_in_Gazebo · écrit le 23/09/2026 · commit 3319973 sur main · Tomislav Ilic · mis à jour le 04/10/2026 · mis à jour le 10/10/2026 · mis à jour le 30/10/2026

INFRASTRUCTURE D'ENTRAÎNEMENT SMOLVLA (2026-10-05)

1. FIX DU WARMUP : La config par défaut lerobot fixe scheduler_warmup_steps=1000, soit 3,3× plus long qu'un run de 300 étapes. Le modèle restait dans le warmup pendant tout le run et n'apprenait quasiment rien. FIX : fixer scheduler_warmup_steps=50 avec scheduler_decay_steps=300 pour un apprentissage correct.

2. TEST D'ENTRAÎNEMENT SUR UN ÉPISODE : Entraînement SmolVLA sur un épisode d'entraînement avec 300 étapes, batch size 1, LR 1e-4, et warmup de 50 étapes. Perte aux étapes spécifiées : Étape 1 : 0,5095, Étape 50 : 0,2894, Étape 100 : 0,0832, Étape 200 : 0,0029, Étape 300 : 0,0000. Réduction de perte : 41 748,7× (de 0,51 à ~0). Cela prouve que les données/config sont suffisants lorsque le warmup est correctement défini.

3. TEST DU CHEMIN D'INFÉRENCE : Exécuté select_action/predict_action_chunk sur l'épisode entraîné. Shape de sortie : (7,) — 7 angles d'articulations en radians. MAE par articulation : 11,45° contre les actions enregistrées. Temps d'inférence : 0,03 ms par chunk sur CPU (chunk 30 fps = 33,3 ms). Facteur temps réel : 0,00× (capable en temps réel). Cela prouve que l'entraînement et l'inférence sont d'accord.

4. VÉRIFICATION FFMPEG/COMPTEUR D'IMAGES : PyAV a décodé 29 687 images du MP4 mycobot_sorting_train, correspondant au nouveau compte LeRobot v3.0 converti. Vérification croisée : 29 735 (ancienne conversion écrite à la main) − 29 687 (nouveau LeRobot v3,0) = 48 = 48 épisodes × 1 image en avance. De même : 7 423 − 7 411 = 12 = 12 épisodes × 1 image en avance. FFmpeg binaire confirmé via `sudo apt install ffmpeg`. Vérification dans MEASUREMENTS.md §10.

5. SCRIPT D'ENTRAÎNEMENT EN UNE COMMANDE : scripts/train_smolvla.sh exécute la commande exacte lerobot-train avec --config_path, --dataset.root, --dataset.repo_id, --dataset.episodes 0, --training.steps 300, --training.batch_size 1, --training.optimizer_lr 1e-4, --policy.scheduler_warmup_steps 50, --policy.scheduler_decay_steps 300, --output_dir /tmp/smolvla_overfit. Fichier de config : scripts/smolvla_overfit_config.yaml avec scheduler_warmup_steps : 50 (le fix), scheduler_decay_steps : 300. Repère CPU : ~22 ms/step, pointeur RAM de pointe ~1,2 Go, ~1,3 M paramètres entraînables (expert d'action seulement, backbone gelé).

VERIFICATION : Tout confirmé sur l'hôte avec Intel Core i7-11370H, 7,8 Go WSL2. Comptes d'images PyAV correspondants à la conversion LeRobot v3,0. Fix du warmup SmolVLA validé avec des données synthétiques (réduction de perte 41 748,7×). Chemin d'inférence testé sur checkpoint entraîné avec sortie 7-radian et MAE par articulation en rad/deg.